如皋市白蒲镇2018年一事一议财政奖补道路工程

监理项目招标公告

1．招标条件

本工程项目业主为如皋市白蒲镇人民政府，建设资金来自财政、已落实，招标人为如皋市白蒲镇人民政府。

2．项目概况与招标范围

2.1项目介绍：本项目共包括六个施工标段，各施工标段的项目概况和主要内容如下：

| 标段 | 地区/项目 | 水泥道路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 （米） | 宽度（米） | 厚度 （厘米） | 面积 （㎡） | 最高限价（元/㎡） |  |
| 一标段 | 黄行村黄行组内路 | 1500 | 3.5 | 15 | 5250 | 110.1 | 分两段：1000米+500米。包含沟塘填埋碎砖322立方，涵洞25节25#、20节20#，1处坝头10米换地下涵（用40#涵洞）。 |
|  | 桥口村桥口南路 | 1350 | 3.5 | 15 | 4725 | 106.1 | 桥口南路路基，村提供土源，由中标方按标准用二灰结石处理路基。 |
| 二标段 | 杨家园村杨家园东路 | 1900 | 3.5 | 15 | 6650 | 105.8 | 分两段：720米+1180米 |
|  | 唐堡村向石路 | 1500 | 3.5 | 15 | 5250 | 106.9 | 分两段：1100米+400米 |
| 三标段 | 斜庄村宗庄中路 | 1000 | 3.5 | 15 | 3500 | 102.7 | 包含埋设50号波纹管2根 |
|  | 顾岱村顾南路 | 1430 | 4 | 15 | 5720 | 97.0 | 分两段：980米+450米 |
| 四标段 | 文著社区文著南路 | 2160 | 4 | 15 | 8640 | 108.4 |  |
|  | 姚家园村姚园路 | 1000 | 3.5 | 15 | 3500 | 103.6 | 分三段：360米+450米+190米。包含填坝头180立方，埋设涵洞4节50#、8节30#。 |
| 五标段 | 林梓社区南港南路 | 820 | 4 | 15 | 3280 | 112.1 | 包含埋设两处涵洞，需埋设60厘米规格涵洞10米，两头砌八字墙。 |
|  | 合兴村利民路 | 1100 | 3.5 | 15 | 3850 | 111.8 | 分两段：433米+667米。 |
|  | 蒲东村园区路 | 925 | 3.5 | 15 | 3237.5 | 118.0 | 包含埋设20根30#波纹管 |
| 六标段 | 沈腰村试剂厂路 及西延伸路 | 1300 | 3.5 | 15 | 4550 | 110.5 | 分两段：750米+550米。 |
|  | 蒋殿村蒋殿北路 | 1500 | 3.5 | 15 | 5250 | 109.6 | 分两段。埋设涵洞及填土30节40#、7节20#，阴井2个， |

工程技术标准及要求：

①路基处理：路基宽度大于砼路面1米以上，不足部分需拓宽，使用12厘米厚的泥灰碎石（配合比：石灰:碎石:土=1:3:6），或碎石15厘米厚以上补强、整平、压实，农户路头切割含在路基施工中，村不提供土源（除桥口南路外）。

②路面浇筑：新路面不高于现有路面高程5cm,统一使用16公分的模板且商砼（含短驳在内），采用商品混凝土，提供商品混凝土的企业必须具备预拌商品混凝土专业三级资质等级标准，运输车辆不得进入通居线，路面设计C30、抗折强度不低于4.OMPa，按规定每4米切缝，胶泥灌缝，路面刻纹（严禁压纹）。

③路肩培土：单面宽度不少于50厘米、并压实，厚度不低于新浇路面。

2.2招标内容包括工程施工及缺陷责任期维护的监理。

2.3质量等级要求：交工验收为合格，竣工验收为优良；缺陷责任期：一年。

2.4计划工期： 2018年8月10日-2018年11月30日。

2.5付款方式：工程交工验收合格后支付80%监理费用，缺陷责任期满经考核后支付剩余监理费用，所有费用不计息。

3．投标人资格要求

单位资质：具有工程监理综合资质，或具有市政公用工程乙级（含乙级）以上监理资质，或交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级以上监理资质，持有有效企业法人营业执照和基本帐户开户许可证。

企业业绩：2013年1月1日以来，有过类似工程的监理业绩，本招标文件中的类似工程均指一事一议财政奖补道路工程，或农村提档升级道路工程（以中标通知书或施工合同为准）。

总监理工程师要求：国家注册监理工程师（市政公用工程专业）或具有交通运输部公路工程监理工程师资格（部监道路与桥梁专业），具有中级或以上技术职称，有交通建设工程安全监理培训考试合格证书。

专业监理工程师要求：具有交通运输部公路工程道路桥梁专业监理工程师资格，或者具有市政公用工程监理工程师资格。

备注：拒绝在本镇范围内所监理的任何政府投资性工程存在不合格工程的单位的投标文件。

4．投标文件的递交及相关事宜

招标人不统一组织现场考察现场和标前会议，各潜在投标人可自行勘察，招标人提供协助。递交投标文件的截止时间为2018年8月6日15：00时，请在该截止时间之前，将投标文件递交到如皋市白蒲镇人民政府216会议室，逾期送达的投标文件将被拒绝。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间2018年8月6日下午3:00，开标地点：如皋市白蒲镇人民政府216会议室

5．评标办法

三家以上单位（含三家）采用经评审合理的总价格的最低价中标；本项目有效投标人不足三家时，直接转为竞争性谈判评标。标书必须封标，在镇纪委监督下现场统一开标。

最高限价（含材料、道路等所必须的检测费用）不超过81790元。（根据该项目建设工程招标最高限价681.58万元*1.2%测算）

6. 以下条件属于资格审查的必要合格条件

6.1具有独立签订合同的能力。

6.2未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管,冻结和破产状态。

6.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;

6.4企业的资质类别、等级和建造师的资质等级满足邀标公告。

6.5资格后审资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

开标时投标人需要携带企业营业执照、资质证书和拟委派的总监理工程师的资质证书复印件,法人授权委托书及被委托人身份证复印件,所有的材料(含报价单)需加盖企业法人公章。

- 监理单位考核办法

7.1总监、专监每月考勤率不低于25天，在岗时间不少于7小时/天，否则认定为缺勤，每缺勤一天扣除1%的监理费。

7.2各工程工序报验必须严格按施工现场进行，并留有相关影像资料及纸质资料，若出现资料后补情况，视为监理程序失误，每发现一次（一项）资料后补情况扣除1%的监理费。

7.3原材料、试块、取芯等质检手续，监理单位必须全程派员参与，并严格按规范要求进行检测，若发现偷换原材料、试块等做假现象，将严肃问责，发现一次扣监理费的3%。

7.4本工程共分6个标段，若出现标段验收不合格或未能在工期内达到竣工验收标准的情况，视为监理程序不到位，扣除15%的监理费/标段。

- 询价采购保证金

本项目投标保证金人民币捌仟元(8000元)。在开标时现场缴纳，未中标单位当场退还。现场缴纳报名费100元/家。

- 联系方式

招标人：如皋市白蒲镇人民政府

联系人：郭洁鹏

电话：13921682842

招标单位（盖章）：如皋市白蒲镇人民政府

2019年7月30日