2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市市场监督管理局\_\_\_\_

项目名称：\_信息化维护\_

项目实施年度：2022年度 项目实施开始时间（年/月 ）：2022.1 项目实施完成时间（年/月 ）：2022.12

项目自评价情况

1. **项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）**

依据国家信息化发展规划和电子政务发展规划、《市场监督管理信息化发展规划》、《金信工程总体技术方案》、《关于统一市场监督管理信息化标准的意见》，承担全系统信息化系统运行维护工作，落实上级部门和如皋市政府网络安全管理，协助加强信息化项目承担单位的工作质量管理。信息化建设经费主要用于以下方面：邮电费；网络维修维护费；信息化软件以及设备购置费等。该项目年度资金总额40万元，已下达35万元，年度预算执行率为87.5%。

**二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）**

（一）评价方式：本次绩效评价主要采取比较法，通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（二）评价指标体系设置：本次绩效评价指标体系设置主要综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、项目流程等，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、过程管理、产出效果和社会效益。

（三）评价结论：依据评价指标体系和采集的基础数据信息，在遵循科学规范、公开公正、绩效相关和重点核查的原则上，经综合评价，得出信息化维护经费综合得分93分，等级为“优秀”。

**三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）**

建立完善全局的网络安全防护体系。内网电脑100%全部实现域管理，内外网电脑物理隔离，外网电脑纳入行为管理体系。建立外网电脑行为管理系统，实现内部管理和行政审批信息化，维护市场监督管理网络和信息安全。

**四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）**

无。

1. **有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）**

无。

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市市场监督管理局\_\_ 项目名称：信息化维护

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 资金投入 | 专款专用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 预算执行率 | 100% | 87.5% | 10 | 8 |  |
| 组织实施 | 指标使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心硬件设备维护 | 全系统所有信息硬件设备 | 全系统所有信息硬件设备 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 系统维护质量 | 较高 | 较高 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 信息系统维护及时 | 及时 | 及时 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 信息网络安全管理到位，未发生社会不良影响 | 到位 | 到位 | 10 | 9 |  |
| 可持续发展指标 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 93 |  |