如皋市“十四五”高标准农田建设规划

(2021-2025年)

如皋市农业农村局

2022年3月

目 录

前言	1

第一章 发展现状	3

一、基本情况	3

二、建设成效和经验	4

三、有利条件和制约因素	8

四、推进高标准农田建设的必要性	11

第二章 总体要求	14

一、指导思想	14

二、基本原则	14

三、目标任务	16

第三章 建设内容	18

一、建设标准	18

二、建设内容	20

第四章 区域分布	24

一、分区建设重点	24

二、任务安排	29

第五章 投资估算	32

一、投资估算	32

二、资金筹措	34

第六章 效益分析	35

一、社会效益	35

二、经济效益	36

三、生态效益	37

第七章 环境影响分析	39

一、对区域水资源平衡的影响分析	39

二、对防治水土流失的影响分析	39

三、农业投入品对环境的影响分析	40

第八章 保障措施	41

一、组织保障	41

二、资金保障	41

三、制度保障	42

四、管理保障	42

五、建后管护	43

附表1 如皋市“十四五”高标准农田建设规划现状基本情况表	45

附表2  如皋市“十四五”高标准农田建设效益表	46

附图 如皋市高标准农田建设规划图(2021-2025年)	47

如皋市“十四五”高标准农田建设规划

(2021-2025年)

前言

土地是人类生存和发展必需的空间资源，农田是农业生产最重要的物质基础，高标准农田建设是农业和农村经济发展、农业现代化的基本要素。加快高标准农田建设，对增强农业综合生产能力，保障国家粮食安全和主要农产品有效供给，提高耕地和水资源利用效率，提升农业质量效益和竞争力，促进农民增收具有非常重要的意义。长期以来，如皋市委、市政府和相关部门在推进高标准农田建设的过程中，以项目建设为抓手，以制度建设为保障，强化考核检查，各项工作都取得了显著成效，有效提高了全市农业生产能力和效率，为促进农业稳产高产、农民增收致富作出了重要贡献。

高标准农田是指土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、持续高产稳产的农田。为了更好地适应乡村振兴战略实施需要，促进农村一二三产融合发展，根据国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、江苏省农业农村厅办公室《关于做好“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知》（苏农办建〔2020〕4号）等要求，结合如皋市实际，特编制《如皋市“十四五”高标准农田发展规划（2021-2025年）》。

第一章 发展现状

一、基本情况

如皋市市域总面积1477平方千米（不含长江水面），耕地总面积119.6万亩，农业人口人均耕地面积0.96亩。境内长江岸线48千米，通扬运河、如海运河、如泰运河、焦港河纵横全境，总长180.8千米。全市辖3个街道（区）、11个镇（区），共有347个村（居）。

如皋市地处长江三角洲北翼，北纬32°00′-32°30′、东经120°20′-120°50′之间，南临长江，与张家港市隔江相望，北与海安市、东与如东县、东南与通州区毗邻，西与泰兴市、西南与靖江市接壤。地势由西北向东南略有倾斜（海拔2-6米），如泰运河中段两岸地势最高，沿江以东地势最低。

如皋市交通便利，沈海高速、沪陕高速、盐通高铁、新长铁路和宁启铁路穿越市域，南部有沪苏通大桥和皋张汽渡与苏南地区相连，村村通工程全部实施完成，长江12.5米航道和内河航道整治完毕，良好、便捷的交通为促进农村和农业经济发展创造了有利条件。

如皋市属北亚热带湿润气候区，四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足，气候特点是冬冷干燥，夏热多雨，四季分明。如皋市濒临长江，引用长江水条件优越，陆域内共有I、II级河道24条，分属长江和淮河两大水系。根据《2019年南通市环境状况公报》，长江（南通段）水质在II～III类之间，水质优良。境内的焦港河、新通扬运河、如海运河、如泰运河水质在III-Ⅳ类之间。

二、建设成效和经验

“十三五”期间，如皋市委、市政府高度重视高标准农田建设，积极申报并整合各方面项目资金，采取治水、改土、整田等工程、生物和技术措施，强化农田基础设施建设，提高了农田配套水平和保障能力，提升了农田产出率和效益，对农业农村经济发展和生态环境保护起到了重要作用。

（一）取得的主要成效

“十三五”期间，全市规划建设高标准农田面积25.61万亩，实际完成34.48万亩，完成规划目标的134.6%。全市高标准农田建设共投入财政资金投入93975万元，项目覆盖14个镇（街道）的135个行政村。具体完成建设内容见下表。

表1 如皋市“十三五”高标准农田建设情况统计表

| 年度 | 开发面积 （万亩） | 财政投资 （万元） | 建设内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泵站 （座） | 防渗渠 （千米） | 暗渠 （千米） | 机耕路 （千米） | 平整土地 （万亩） | 绿化 （株） |
| 2016 | 6.7 | 16750 | 25 | 140.18 | 29.97 | 102.47 | 0.02 | 18005 |
| 2017 | 5.3 | 13250 | 12 | 61.33 | 47.01 | 84.49 |  | 8000 |
| 2018 | 10.58 | 26450 | 30 | 74.99 | 56.27 | 100.57 | 0.14 | 14696 |
| 2019 | 5.5 | 15125 | 47 | 76.80 | 112.09 | 75.53 | 0.16 | 54407 |
| 2020 | 6.4 | 22400 | 63 | 84.64 | 111.89 | 161.61 | 0.30 | 34134 |
| 合计 | 34.48 | 93975 | 177 | 437.94 | 357.23 | 524.67 | 0.62 | 129242 |

高标准农田建设取得的成效有以下几个方面：一是全市紧紧围绕优质粮油、蔬菜等主导产业和特色产业发展，通过改善生产条件，改良土壤，引进良种，推广新技术等措施，有效提高了农业效益，增加了农民收入。2020年，全市农村居民人均可支配收入达到23559元，比2015年的15532元增加8027元，年增长率达到8.7%。二是改善了农村基础设施，田块结构布局得到优化，耕地质量和地力水平明显提升，农机作业道路等条件明显改善，防护林体系逐步形成并趋于完善。三是促进了农业发展方式转变，提高了粮食和经济作物生产能力，为保障粮食安全和主要农产品有效供给做出了贡献，也为农业结构调整，大力发展现代高效农业打下了坚实基础。四是提高了农田防洪除涝能力和灌溉效率，减少了水资源浪费，改善了农田土壤理化性状，增强了土壤保水、保肥、通气能力，有效控制了水土流失，改良了土壤结构，土壤有机质含量增加，农田生态环境不断改善，增强了农业可持续发展能力。五是通过对废沟呆塘和荒地的整治，增加占补平衡指标3450亩，促进了经济社会全面发展。

（二）主要做法

“十三五”期间，如皋市在高标准农田建设推进过程中，主要采取了以下措施，保证了各项工作的顺利推进：

1.强化组织领导，务实高效推进

全市坚持把高标准农田建设作为“三农”工作的重点龙头工程，乡村振兴战略实施的基础工程，农村精准扶贫的重要抓手，高质量发展和乡村振兴重点工作考核内容。全市成立了由市委书记为组长的高标农田建设领导小组，统筹推进全市高标准农田建设工作。项目镇（区、街道）也相应成立领导机构，建立项目建设指挥部，由主要负责人挂帅组织研究解决重大问题，分管负责人抓项目实施的具体工作，按照序时进度推进，项目负责人现场抓实施、落实。在全市形成了齐抓共管、各负其责的高标准农田建设管理体系。强化专题培训，将相关政策、制度及操作规范进行全面梳理，制订了指导高标准农田建设的“一本通”。全市每年开展多次高标准农田建设专题培训，参培人员覆盖全部镇（区、街道），并延伸至施工单位、监理单位、设计单位。全市建立健全了高标准农田建设会商会办机制，督查推进机制，完善了周例会、周报表、月点评、季现场、年(半年)总结的工作推进机制，及时协调解决问题，为高标准农田建设提供了强有力的组织保障。

2.强化规划引领，紧扣重点发力

如皋市在高标准农田规划建设中，重点体现“三突出”：一是突出示范区建设全市在建设高标准农田过程中，坚持以村为单位，集中投入，规模开发，打造整村推进、连片开发的典型。突出“地平整、田成方”要求，实行“先流转、后建设”“先平整、再配套”的建设新模式，确保每个项目村建成一个规模500亩以上现代农业示范区。二是突出高效节水灌溉建设。认真贯彻落实省厅要求落实高效节水灌溉任务，摸索出暗渠这一适合如皋灌溉需求的高效节水灌溉模式。暗渠的推广使用既避免了施工管理的麻烦，也给后期管护带来了方便。此外，暗渠不仅节约了水资源还溢出耕地资源，解决了占补平衡指标落实难的问题。三是突出生态效应。结合人居环境整治，坚持生态环保绿色理念，将高标准农田建设与农村生产生活环境提升有机融合。创新生态护坡工艺，避免沟渠过度硬化，推广生态排水，保护了生态环境。

3.强化制度约束，提升监管成效

为确保高标准农田建设项目高质量完成，全市采取扎实有效措施，层层落实责任。全市制定出台了《如皋市高标准农田建设监管细则》，明确了高标准农田建设项目实施过程中设计、施工、验收等环节的监督、管理要求以及项目镇、施工单位、监理单位、设计单位各自职责。坚持质量、进度、安全、审计、资料五同步，加强项目跟踪监督和竣工决算审计，提高项目资金使用效益。从源头开始，将高标准农田建设所有环节进入市级以上招投标平台公开招标，优选勘测、规划设计、施工和监理单位。严格控制项目计划变更调整，对确需变更的，必须按规定程序履行报批手续，严禁未批先做、少批多做。进一步健全部门监管、专业监理、群众监督“三位一体”监督体系，强化“嵌入式”监督，对高标准农田建设工作中的违法违规现象进行严肃查处。根据《南通市高标准农田建设项目和资金管理办法》要求，全市制定出台了《如皋市高标准农田项目工程建后管理办法(试行）》，不断完善和深化建后管护体制和机制，进一步明确各项目镇（区、街道）为高标准农田的建设管理责任主体，落实属地管护责任，强化建后管理，使高标准农田建设工程设施能够更长久发挥效益。

4.坚持农民主体，充分发动和依靠群众

全市在高标准农田建设中始终坚持以农民为主体，充分尊重农民意愿，为农民谋利益，较好地兼顾了国家粮食安全与农民增收的目标。建设项目确立以“农民要办”为前提，优先安排农民积极性高的地区，充分调动农民的积极性，保证农民的参与权、受益权和监督权，变“要农民干”为“农民要干”。

三、有利条件和制约因素

高标准农田建设是“十四五”期间农业农村工作的重要内容。全市推进高标准农田建设既有前所未有的有利条件，也存在一些制约因素。

（一）有利条件

1.宏观政策是高标准农田建设强劲动力

党中央和国务院对高标准农田建设高度重视，将高标准农田建设上升为国家层面的战略部署。2020年7月，习近平总书记在视察吉林省时指出：“要加快高标准农田建设，强化农业科技和装备支撑，深化农业供给侧结构性改革，加快发展绿色农业，推进农村三产融合”。党的十九届五中全会公报提出：“要保障国家粮食安全，提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动”，中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》要求“大规模推进高标准农田建设，确保到2022年建成10亿亩高标准农田”。

2.优越条件是高标准农田建设的坚实基础

如皋市濒临长江，水资源丰富、水质良好、主干水系完善，排灌方便，为高标准农田建设项目实施创造了优越的自然条件。同时，如皋市位于全国经济最发达的长三角地区，交通便利，有利于高标准农田建设和与之相适应的规模化、产业化经营，促进农村一二三产融合发展、现代休闲体验农业发展，实现转型升级、高质量发展。

3.经济实力是高标准农田建设的有力支撑

国家对高标准农田建设高度重视，各级财政安排的高标准农田建设资金有了充分保障。同时，如皋市区位优势明显，经济发展加快，实力不断增强。2020年全市实现地区生产总值1305亿元，一般公共预算收入72亿元，较强的经济实力为高标准农田建设提供了有力支撑。在财政资金引导下，企业、农民等不同主体积极参与高标准农田建设的投资配套和产业化经营，有利于形成国家引导，配套投入，民办公助的多元化投入机制。

4.丰富的经验是高标准农田建设的可靠保证

如皋市在高标准农田建设实践中，积极探索，不断总结，形成了一些成功经验和很好的管理办法。特别是在规范建设标准、整合各种资源、建立和完善部门间协调推进机制等方面在全省处于领先位置，为“十四五”推进高标准农田建设奠定了良好基础。随着农业发展方式转变，全市农业产业结构更趋合理。不断创新的农业发展载体、经营机制和政策支持均为高标准农田建设创造了良好的条件和氛围。

（二）制约因素

1.农业基础设施还需继续完善

经过持续多年高标准农田建设，全市农业基础设施水平与过去相比有了明显提高，但是还存在一些薄弱地区和薄弱环节。部分地区农业基础设施相对比较落后，少数地区农业基础设施不足和损毁严重的状况没有完全改变，有待于进一步加强。

2.农业产业化水平有待提高

近年来全市农业产业化进程得到推进较快，但是组织化和集约化程度偏低的问题还没有完全解决。龙头企业的带动和示范能力还不够强，新型农业经营主体在现代农业发展中的地位需要进一步增强。

3.农业科技进步贡献率需继续提升

近年来全市农业科技推广力度不断提升，但是科技对农业发展的支撑和贡献率有待进一步提高。一是农业科技推广队伍需要进一步加强，少数镇级还存在农业科技推广力量不足和队伍老化、非专业化问题。二是科技投入不足，新技术、新品种跟不上市场变化需求。三是物联网等先进技术对农业生产的促进作用不明显，实用性和适用性有待提高。

4.农业从业人员不足

全市农业从业人员不能满足现代农业发展需要，主要表现在：一是从业人员数量不足，大部分农村劳动力都进城或外出打工。二是农业从业人员老龄化严重，长期从事农业生产的基本上都是50岁以上的人员。三是劳动力素质偏低，农业劳动力以老年和妇女为主体，教育程度偏低。

四、推进高标准农田建设的必要性

“十四五”是我国从全面小康向基本现代化迈进的开局之际，继续推进高标准农田建设具有非常重要的意义。

（一）保障国家粮食安全，实行粮食安全供给的需要

通过高标准农田建设，能够有效提高农田的粮食产能，增加粮食等作物的产量。对荒废塘沟和土地的整治，可以在一定程度上增加粮田面积，遏制粮食种植规模下降的趋势，保证国家的粮食安全。

（二）促进农业农村发展，实施乡村振兴战略的需要

建设高标准农田，提高农田设施和装备水平，是中央乡村振兴战略的重要目标任务，是农业农村发展的重要内容和重要措施。通过高标准农田建设，提高农业生产能力和效率，引导和带动农村各方面的基础设施建设，促进管理水平提高，有利于改善农村面貌，提高农村发展水平。

（三）改善农业生产条件，提高农业装备水平的需要

通过高标准农田建设，完善灌溉、电力、农田林网等基础设施，改善、改良土壤，提高灌溉保障率、节约水电等消耗，为农业增产、农民增收创造有利条件。通过高标准农田建设，可以较好地解决农村普遍存在的农田碎片化状况，有利于推广农田机械化作业，节省劳动力，解决制约农村发展的劳动力不足的关键矛盾。

（四）优化农业产业结构，促进农业增效增收的需要

通过高标准农田建设和相关工程实施，农田质量得到明显提高，有利于发展具有明显如皋地方特色的优势农业主导产业，提升农业整体效率和效益，促进农民增收致富。

（五）加大城乡统筹，推动城乡一体化发展的需要

大力实施高标准农田建设是实行以工补农、以工带农、以城市带动农村共同发展的有效措施，有利于加快农业和农村发展，实行城乡统筹发展，推进城乡一体化进程。而通过高标准农田建设获得的占补平衡奖励指标，有利于促进城乡经济和社会的全面、健康发展。

（六）改善人居环境，建设美丽宜居乡村的需要

高标准农田建设涉及农水、农路、农桥、农田林网、农村电力设施建设等，对改善农村生产和生活环境条件，建设美丽江苏、美丽乡村意义重大。

（七）解决谁来种田，实现藏粮于地藏粮于技的需要

通过高标准农田建设，可以较好地推进良种、良法和良田有机结合，推进农业结构调整与改革，实现藏粮于技的目标；高标准农田建设有利于把农村的土地承包经营权和使用权分开，实行土地有序规模流转，让有能力、愿意种田的人来种田，实行适度规模经营。同时在一定程度上提高农村土地连片程度，有利于实行农业机械化、尤其是大型农业机械作业，降低农业生产成本，解决农村劳动力不足的矛盾，较好地解决当前农村普遍存在的谁来种地的问题。

第二章 总体要求

一、指导思想

如皋市“十四五”高标准农田建设的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以创新、协调、绿色、开放和共享发展理念为引领，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，以提升粮食产能为首要目标，加大农田基础设施建设力度，突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，补齐农田基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，提高水土资源利用效率，提升农业装备水平，实现“藏粮于地”；转变农业发展方式，推进农业适度规模经营，提高土地产出率；实施农业科技创新，大力引进新品种、新技术，提高农业科技水平，实现“藏粮于技”；强化政策支持，加大项目投入，创新投资机制，统筹协调、合力推进高标准农田建设，促进农业增效、农民增收、农村发展，为保障国家粮食安全，助推美丽江苏、美丽乡村建设，实现农业和农村基本现代化夯实基础。

二、基本原则

（一）整体推进，连片建设

根据农田分布和自然条件状况，加强与相关规划衔接，选择重点建设地区，因地制宜地合理确定农田连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。

（二）整合资源，集中投入

明确全市各级、各部门职责，整合资源，建立部门协调机制，促进信息共享。整合各级、各类有关高标准农田建设的项目和资金，集中投入，确保效果。

（三）高标准建设，高水平利用

提高设计和建设标准，切实改变建设标准偏低、不能适应现代农业发展需要的局面。建成后通过产业化经营等措施，大力发展农产品和农业服务业，实现一二三产融合发展，高水平利用，提升高标准农田的生产效率和效益。

（四）建管结合，长期发挥

按照标准化要求加强项目建设管理，建成后及时确权登记，健全管护机制，明确管护主体，落实管护责任和管护经费；加强对项目工程管护的督查指导和监测评价，强化信息管理，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益。

（五）农民自愿，组织有力

高标准农田建设的区域规划和项目实施的条件是农民自愿，镇（区、街）政府积极性高，并具有较强的项目实施组织和管理能力，能确保项目顺利实施。

（六）依法建管，良田粮用

建成的高标准农田及时划为永久基本农田，实行严格保护，全面上图入库。强化用途管控，原则上建成的高标准农田全部用于粮食生产，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。强化高标准农田目标监测与评价，严格耕地占用审批，依法批准占用高标准农田的要及时补充，确保高标准农田的数量和质量。

三、目标任务

（一）规划期限

规划基准年为2020年，规划期为2021-2025年。

（二）目标任务

高标准农田建设总体目标是：“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”。如皋市“十四五”期间高标准农田建设的总体目标是到2025年新增高标准农田24.26万亩。

通过高标准农田建设，结合农业新品种、新技术推广应用和新型农业生产经营主体培育与扶持，建成的高标准农田亩均粮食综合年生产能力达到1000千克以上，农民人均收入增加300元以上，灌溉水利用系数0.70以上，主要农作物综合机械化作业水平90%以上，农业适度规模经营比重80%以上。

在规划区高标准农田建设目标实现后，进一步加大农业产业化推进力度，根据不同区域实际，大力推进优势特色农产品规模化发展。规划区优势特色农产品种植面积达到总面积的75%左右，重点发展水稻等优质粮油种植，以及优质蔬菜等经济作物，进一步做大做强如皋市长寿食品等特色农业品牌。规划区域新增龙头企业5-6家，培育家庭农场等新型农业经营主体10家，其中各级示范家庭农场5家。农产品商品化率达到65%以上，优质化率达到85%左右。

通过拓展高标准农田建设内涵，加大对荒沟废塘、闲弃土地开发和利用力度，节约和集约利用土地资源，实现新建项目区新增土地占补平衡指标1%，即2420亩。

第三章 建设内容

一、建设标准

根据《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2014），以及江苏省和南通市相关要求，结合如皋市高标准农田建设实际，确定全市高标准农田建设的标准如下：

（一）水利措施标准

灌溉设计保证率达到90%以上，灌溉水利用系数0.7以上。固定泵站进行渠道灌溉时，根据各个区域和区快的具体情况，确定合适的泵站控制面积规模。渠道防渗形式，根据规划区的土质情况选择混凝土衬砌防渗措施。

一般地区排涝设计标准为日降雨200毫米，雨后1天排出。农田地下水位埋深在雨后2～3天内，一般农田降至田间0.8米以下，沿江地区降至1.2米以下，圩区防洪标准为100年一遇，除涝标准为50年一遇。

农田中沟以上灌排工程配套率和完好率达到100%，田间灌排工程配套率和完好率在95%以上，建筑物性能与技术性能达到规范标准。

（二）农业措施标准

农田集中连片。田地相对集中，以有林道路或较大沟渠为基准形成条格田，以满足农业机械化和田间管理要求，条田面积100亩以上。

积极推广农业机械化作业。水稻等作物的播种（栽插）、收获等主要作业环节具备基本实现机械化的基础性条件。水稻等主要农作物综合机械化水平不低于80%。

（三）田间道路标准

按照高标准农田建设需要构建交通框架，机耕路建设分干道、支路两级，干道全部硬质化，并与乡村公路连接，满足5吨以上农用运输车辆的通行需要，支路能保证农机通行，晴雨天畅通，并配置桥、涵等设施，确保农产品运输便利。

（四）林业措施标准

规划区的主要道路、沟渠、河道两侧全面栽种适宜苗木。三、四级河道两旁各栽种2～4行农田防护林，支渠、主干道两旁各栽种1排农田防护林，农渠和田间机耕道旁栽种1行农田防护林。农田林网达到二级以上标准，控制面积200～400亩/网格，绿化当年成活率和三年后保存率85%以上。在保证林网防护功能的同时，通过选择合适树种和提高养护水平，充分发挥林网的造景和美化作用，助推美丽乡村建设。

（五）科技措施标准

根据做优、做强规划区内优质主导产业的实际需求，突出优质粮油、蔬菜新品种、新技术的引进和推广，提高科技含量。每个规划区的项目镇（街、区），推广1个以上优良新品种，2项以上新技术，扶持1个农技服务组织，实现农业技术的标准化和推广应用的规范化，优良品种覆盖率达到90%左右，科技对农业的贡献份额达到65%以上。

（六）其它标准

1．生产经营

主要农产品市场竞争力显著增强，农业生产专业化、社会化服务水平明显提高。规划区内农民专业合作社、农业龙头企业、农民种植大户等市场主体规模经营面积达60%以上。

2．产能目标

建设的高标准农田的粮食生产能力每亩稳定在1000千克以上，蔬菜等其他作物亩效益2000元以上。

二、建设内容

按照“地平整、田成方、路相通、林成网、沟相连、渠通畅”的要求，达到“旱能灌、涝能排、渍能降、田方正、土肥沃”的标准，强化规划区基础设施建设，助推乡村振兴战略实施，改善农业生产基本条件，构建完善的农田配套设施，高效的农业生产格局，优质的土壤种植基础，良好的农业生态环境，为全市农村产业兴旺、生态宜居作出贡献。

（一）整治田块

根据土地利用总体规划确定的耕地和基本农田布局，充分考虑水资源承载能力和生态容量等因素，进一步优化农田结构布局。合理划分和适度归并田块，平整土地，减小农田地表坡降。根据地形地貌、作物种类、机械作业效率、灌排效率和防止风害等因素，合理确定田块长度和宽度。深翻深松土地，通过客土充填、剥离回填肥沃的表土层等措施，改善农田耕作层。

（二）改良土壤

采用农艺、生物等措施，对田间基础设施配套建设后的耕地进行土壤改良、地力培肥。通过施用有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻埋还田等措施，提升土壤有机质含量。全面推广测土配方施肥，促进土壤养分平衡。推广保护性耕作、土壤轮耕等技术，改善耕作层土壤理化性状。

（三）修筑灌排设施

按照大中小微并举、蓄引提调结合的要求，加强水源工程建设。按照灌溉与排水并重、骨干工程与田间工程并进的要求，配套改造和建设输配水渠（管）道和排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，开展灌溉排水设施建设。因地制宜推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、沟畦灌等节水灌溉技术，提高农田灌溉保证率、排涝设计标准和灌溉水利用系数。大力推广生态排水沟建设，净化排水水质，降低农业面源污染。

（四）整修田间道路

按照方便生产、生活的原则，优化机耕路、生产路布局，合理确定路网密度，整修和新建机耕路、生产路，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵等附属设施，提高农机作业便捷度。建成后田间道路能够全部直接通达，满足农机作业、农业物资运输等农业生产要求。

（五）完善农田防护与生态环境保持体系

以生态脆弱农田保护为重点，加强农田防护与生态环境保持工程建设。根据防护需要，新建、修复农田防护林网，主要道路、沟、渠两侧适时、适地、选择合适的树种设置农田防护林带，提高农田林网建设水平。

（六）推广应用先进农业科学技术

围绕高产、优质、高效、安全、生态目标，大力引进和推广应用新品种、新技术，提高良种规模化种植水平；集成推广应用作物精确定量施肥技术、病虫害安全高效防控技术、高效农业规模化生产技术等先进适用技术。加快推进主要粮油作物、关键环节的生产机械化，加强农机与农艺结合，大力推广无人机等高性能植保机械，提高农业机械化水平。探索和推广土壤含水、肥力、有害物质自动监测，以及灌排设施自动监控等物联网技术，发展智慧农业。加强农民科技培训，引导和指导农民进行全过程规范化、标准化种植。

（七）创新农业生产经营方式

积极培育以农业龙头企业、农业技术服务中心、科技示范户、农民合作经济组织等为依托的多元化专业服务组织，提高农业生产性服务水平；因地制宜地大力推进土地流转经营、统一服务经营和农民合作经营等多种方式的农业适度规模经营，提高农业规模经营水平；围绕优质粮油生产和高效农业规模化的发展，完善农业产业发展链条，提升农业产业化经营水平。充分发挥南通市的区位优势，利用建成后的高标准农田，大力发展现代农业公园等休闲观光和体验农业，推动农业和农村一二三产融合发展。

第四章 区域分布

一、分区建设重点

根据《江苏省农业综合区划》，结合全市不同区域耕地特点和耕作习惯，将全市耕地划分为高沙土粮经复合区、沿江生态农业区和沿河高效粮油区等3个区域，因地制宜，采取针对性措施，确定不同区域高标准农田建设的重点内容，实行差别化管理。

（一）高沙土粮经复合区

1.区域特征

高沙土区域是如皋市最大的农田区域。包括规划区域中的搬经、石庄、磨头、城北街道、江安、下原、白蒲、城南街道和九华的部分地区。本区属北亚热带季风气候区，四季气候分明，雨水充沛，日照较丰富，无霜期较长。本区水资源以降水和过境水为主，约80%的用水依靠通扬运河、如海运河、如泰运河等从长江自流引进河道。受潮汐和境内河网调蓄能力限制，长江水量虽然较大，但区内有效利用率较低。

本区土壤多为灰潮土类型的高沙土，夹缠土较少，土质沙，保水、保肥性较差，养分含量较低，土体构造不良，板结较为严重，耕作层较浅，理化性状较差，易旱易涝，抗御自然灾害能力差。

2.建设重点

（1）灌溉系统

灌排宜分开布置，规整格田，加强固定灌溉泵站建设与改造，固定灌溉泵站单站控制面积500亩以上。进行灌溉渠系优化调整，新建渠道全部采取衬砌，并逐步消灭未衬砌土渠，提高渠系水利用系数。在建设混凝土衬砌渠道灌溉的同时，大力推广应用地下暗管输水灌溉和喷滴灌等节水工程，提高输水效率，节约土地。

（2）排水系统

对现有老旧排涝泵站进行更新改造，根据需要新建高标准排涝站，提高排涝能力。结合水环境治理，排涝泵站设置可根据内部水体换水需要，同时实施水系沟通与河道生态治理工程，整治沟河水系，连通排水河道，疏浚清淤，形成水网，使排水畅通以加强水体流动，改善水质。对现有排水系统进行改造及涵管改建，大力推进生态排水沟建设，提高排水工程配套率。

（3）道路与林网

机耕路主要干道硬质化。林网主要栽植大规格良种柳树、水（池）杉、枫杨、银杏、乌桕、枫香、樟树、女贞等。具体选择还要结合防护网和美丽乡村的需要，以及不同区域农民的喜好、习惯，将防护与美化和造景相结合。

（4）土壤改良与培肥

通过合理整地、秸秆还田、增施有机肥、扩种绿肥、水旱轮作等措施，积极做好水土保持、调整土壤沙粘比例、改善土壤质地，提高高沙土地区土壤有机质含量，增加土壤生物活动强度，提升耕地地力等级。

（5）科技推广

重点推广应用优质水稻、小麦和蔬菜等新品种及相应的优质、安全、生态栽培技术、现代信息技术、物联网技术等。

（二）沿江生态农业区

1.区域特征

本区主要位于宁通高速以南区域，主要包括长江镇和九华镇、石庄镇的部分区域。本规划中仅包括九华镇和石庄镇的部分区域。本区属北亚热带季风气候区，四季分明，雨水充沛，光照较足，无霜期长。本区地处长江下游，境内河网密布，水资源丰富。境内水网自上而下由一、二、三、四级河道与丰产沟构成，逐级派生，交织成网，引排调蓄能力较好。引入的长江水通境内河网输送至田间，保证农作物灌溉用水数量和质量。一般年份基本能达到旱能灌、涝能排。

本区土壤大部分属长江冲积水稻土，土壤质地中壤，主要是淤泥土，少部分为盐潮土。

2.建设重点

（1）灌溉系统

按照骨干工程灌排结合利用，田间工程灌排分开的模式，提高引江能力，加强灌溉泵站新建与改造，提高灌溉保证率。除设施农业外，固定泵站单站控制面积200亩以上。加强渠系配套建筑物建设，优化渠道设计，提高田间工程配套完善程度。大力推广低压管道、喷微灌等节水灌溉技术。

（2）排涝系统

排水系统以自排为主，抽排为辅。即由田间排水沟进入小沟，再汇入中沟、大沟，通过通江口门排入长江，在低洼地区设立排涝站进行封闭提排。排水河道系统采用灌溉和排水相结合的模式，即灌溉时采用农渠向田间输水，而排水时农渠又作为排水沟使用，排水汇集到农渠后通过农渠末端涵洞汇入河道。大力推广生态排水沟建设。本区域一般不需要建设排涝泵站，但部分需要进行防洪闸站新建或改造，需要新建或改造排涝泵站的地区，排涝泵站选址结合农业联圩的调整，合理设置，每站控制排涝面积不小于1500亩。

（3）道路与林网

机耕路主要干道硬质化。林网可选择女贞等常绿树种。具体选择要结合防护网和美丽乡村建设需要，以及农民种植习惯等方面因素综合考虑和选择。

（4）土壤改良与培肥

通过土地平整、拆除田间零星建筑形成规模连片农田，采取秸秆还田、增施有机肥、合理轮耕作等措施，解决水稻土有机质含量低、耕层浅、养分贫瘠等问题。

（5）科技推广

重点推广应用优质、高产稻麦和蔬菜新品种，高效安全生产技术、土壤改良技术、秸秆资源综合利用技术等。

（三）沿河高产粮油区

1.区域特征

本区位于如泰运河两侧，主要包括东陈、丁堰2镇。本区属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨水充沛，气候条件较为优越。本次规划仅包括东城镇。本区属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨水充沛，气候条件较为优越。本区土壤分为潮土、盐土、水稻土三大类。本区地处长江下游，如泰运河两侧，水资源丰富。灌溉水源为长江水，长江水通过遥望港河和如泰运河自流引入，通过区内的二、三、四级河道与丰产沟输送至田间。

2.建设重点

（1）灌溉系统

疏浚沟渠，加强水源工程建设及灌溉泵站的新建与改造。推广灌水渠道混凝土衬砌防渗，积极拦蓄利用地表径流，增加可利用水资源，提高灌溉保证率。地表水固定泵站单站控制面积一般大于800亩。因地制宜推广管道输水、微喷灌等节水灌溉措施。

（2）排水系统

该地区除少部分低洼地区按排涝标准配置排涝泵站外，其余均为自流排水，一般不需要建设排涝泵站。对现有排水系统进行合理化改造及涵管改建，全面加强丰产沟建设整治，积极推广生态排水沟建设，打通农田排水“最后一公里”。

（3）道路与林网

该地区骨干河道如泰运河为灌排两用河道，土壤以砂壤土为主，易流失，机耕路主要干道硬质化。林网可选择杨树、刺槐、白榆、白蜡、柽柳、柳树、杂交柳、枫杨、泡桐、杜仲、香椿、紫穗槐等。具体选择要结合防护林网和美丽乡村建设需要，以及农民习惯、喜好综合考虑。

（4）土壤改良与培肥

采取秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥、优化种植结构、合理轮作、测土配方施肥等途径，增加土壤有机质含量。

（5）科技推广

重点推广应用推广优质稻麦、油菜新品种及其高产、优质、高效栽培技术，现代信息技术、物联网技术，秸秆资源综合利用技术、农田节水培肥技术等。

二、任务安排

“十四五”期间全市高标准农田建设的任务安排坚持以农民自愿的原则，根据江苏省农业农村厅《关于做好“十四五”高标准农田建设规划编制工作的通知 》（苏农办建〔2020〕2 号）要求，如皋市农业农村局组织各镇（街）填报建设需求表，并经过反复核实确定建设规模项目区域。同时要求所有申报建设任务的区域必须符合国土空间规划和其他控制性规划的要求，申报的区域不能与过去已经实施过项目并上图的区域相重叠。

根据全市各镇申报、确认情况，结合如皋市耕地的总体状况和高标准农田建设情况，“十四五”期间高标准农田建设任务安排在下原镇等10个镇、街道，88个村（居），规划期共安排总面积为24.26万亩的高标准农田建设任务，其中2021年为7.1万亩，2022年为6.92万亩，2023年为4.32万亩,2024年2.4万亩，2025年3.52万亩。具体分年度、分镇（街）、村（居）任务安排见下表。

表2 如皋市“十四五”高标准农田建设规划表

（单位：万亩）

| 镇别 | 合计 | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涉及村 | 面积 | 涉及村 | 面积 | 涉及村 | 面积 | 涉及村 | 面积 | 涉及村 | 面积 |
| 下原镇 | 0.88 | 下原居、沈阳 | 0.74 |  |  | 老坝 | 0.14 |  |  |  |  |
| 白蒲镇 | 5.90 | 斜庄、新陆 | 1.00 | 朱窑、蒲东 | 0.80 | 朱家桥、松杨、林梓居 | 1.30 | 黄行、前进、文著 | 1.10 | 姚家园、蒋殿、桥口 | 1.70 |
| 搬经镇 | 2.77 | 高明庄、刘庄、楼冯村、晓庄 | 1.04 | 鲍庄、中心社区 | 1.10 | 兴夏、朱夏社区 | 0.63 |  |  |  |  |
| 东陈镇 | 2.72 | 万富、刘杨、刘亮 | 1.13 | 徐湾、尚书 | 0.80 | 范桥、杭桥、山河 | 0.79 |  |  |  |  |
| 九华镇 | 2.29 | 龙舌、郑甸、小马桥、姜园、云屏 | 1.17 | 二甲、如海、赵元、马桥、营防、营西、四圩 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 江安镇 | 0.95 | 黄建、徐柴、胜利 | 0.64 | 佘圩、周群、郎庙 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 城南街道 | 0.64 |  |  |  |  | 明池、育华 | 0.64 |  |  |  |  |
| 城北街道 | 2.08 | 浦东 | 0.40 | 顾巷、八角、天河桥、双龙 | 0.86 | 十里墩、纪港、陆姚、何庄、野林 | 0.82 |  |  |  |  |
| 磨头镇 | 3.42 | 高李、高庄、顾沈（司马港南）、新徐 | 0.98 | 严狄、星港、磨居、曹石 | 0.69 |  |  | 新联、场东、十字桥（大寨河南）、董堡、老户 | 1.30 | 场西、郎张、天阳 | 0.45 |
| 石庄镇 | 2.61 |  |  | 洪港、石庄、新生港、杨庄、石南、闸口、 | 1.24 |  |  |  |  | 海圩、思江、杨园、唐埠 | 1.37 |
| 合计 | 24.26 |  | 7.10 |  | 6.92 |  | 4.32 |  | 2.40 |  | 3.52 |

第五章 投资估算

一、投资估算

根据上级相关要求，依据《关于印发江苏省农业综合开发项目工程概估算编制办法的通知》（苏农开规[2018]1号），参照《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019年第4号），《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号），《江苏省农田建设项目管理实施办法》（苏农规〔2019〕10号）等文件精神，结合规划的高标准农田建设的主要内容，本次规划按3500元/亩投资标准估算。“十四五”期间全市高标准农田建设共需投资84910万元。分镇（街道）、分年度估算如下：

表3 如皋市“十四五”高标准农田建设投资估算表

单位：万元

| 镇别 | 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下原镇 | 3080 | 2590 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| 白蒲镇 | 20650 | 3500 | 2800 | 4550 | 3850 | 5950 |
| 搬经镇 | 9695 | 3640 | 3850 | 2205 | 0 | 0 |
| 东陈镇 | 9520 | 3955 | 2800 | 2765 | 0 | 0 |
| 九华镇 | 8015 | 4095 | 3920 | 0 | 0 | 0 |
| 江安镇 | 3325 | 2240 | 1085 | 0 | 0 | 0 |
| 城南街道 | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 |
| 城北街道 | 7280 | 1400 | 3010 | 2870 | 0 | 0 |
| 磨头镇 | 11970 | 3430 | 2415 | 0 | 4550 | 1575 |
| 石庄镇 | 9135 | 0 | 4340 | 0 | 0 | 4795 |
| 合计 | 84910 | 24850 | 24220 | 15120 | 8400 | 12320 |

具体建设内容和投资估算额详细见下表：

表4  如皋市“十四五”高标准农田建设内容规划表

单位：万元

| 序号 | 主要建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利工程 |  |  |  | 47050 |
| 1 | 电灌站 | 座 | 250 | 35 | 8750 |
| 2 | 防渗渠 | 千米 | 300 | 15 | 4500 |
| 3 | 地下暗渠 | 千米 | 500 | 35 | 17500 |
| 4 | 高效节水灌溉 | 亩 | 50000 | 0.15 | 7500 |
| 5 | 涵 | 座 | 1600 | 1.5 | 2400 |
| 6 | 渠系建筑物 | 座 | 2000 | 2 | 4000 |
| 7 | 生态排水沟 | 千米 | 400 | 6 | 2400 |
| 二 | 农业工程 |  |  |  | 4060 |
| 1 | 土地平整 | 亩 | 10000 | 0.1 | 1000 |
| 2 | 废沟呆塘整治 | 亩 | 1000 | 3 | 3000 |
| 3 | 土壤改良 | 亩 | 2000 | 0.02 | 40 |
| 4 | 田间污水生态净化工程 | 座 | 10 | 2 | 20 |
| 三 | 道路工程 |  |  |  | 27800 |
| 1 | 主干道路 | 千米 | 300 | 50 | 15000 |
| 2 | 田间支路 | 千米 | 320 | 40 | 12800 |
| 四 | 林业工程 | 亩 | 5000 | 0.4 | 2000 |
| 五、 | 管护费用 |  |  |  | 4000 |
| 合计 |  |  |  |  | 84910 |

二、资金筹措

根据估算，“十四五”期间全市高标准农田建设项目计划总投资84910万元，均为财政资金，拟通过积极申请上级财政投资，争取各级配套资金，确保资金落实到位。财政资金来源包括中央财政、省级财政和如皋市本级财政，以及南通市对上交占补平衡指标奖励的资金。其中国家、省和如皋市本级财政资金为每亩1750元，总计为42455万元。具体筹资比例根据相关文件精神确定。南通市对占补平衡指标上交奖励资金安排每亩1750元，总计为42455万元，由如皋市财政统筹安排。

第六章 效益分析

一、社会效益

（一）提高农业科技水平，推动传统农业改造升级

通过高标准农田建设，为农业新技术、新品种、新模式、新装备示范推广创造有利条件，促进良种、良法、良田、良制的有效结合，提高规划区农业科技水平。通过加大科技投入，着力加强规划区农民培训，培养一批懂技术、善经营、会管理的新型农民；通过推广科技含量高、市场潜力大、经济效益好的优良品种和节水灌溉、测土配方施肥等先进适用技术，可以对市内其他地区起到良好的示范和带动作用，对推动全市传统农业改造和产业升级、促进现代农业高质量发展具有积极的意义。

（二）壮大新型经营主体，加快现代农业发展步伐

高标准农田建设将为新型农业经营主体发展规模经营提供良好条件，发展种植大户、家庭农场、农民专业合作社等多种形式的适度规模经营，有利于推进农业集约化、专业化、组织化和社会化进程，加速培育特色产业，着力推动农业结构调整，优化产业布局，加快全市现代农业发展步伐。

（三）促进农民增收，推进乡村振兴战略实施

高标准农田建设将切实改善农业生产、农民生活条件，满足群众迫切需求，同时带动农民增收。规划目标思想和有望年增加农民收入3300万元。同时使农村管理更趋于科学、民主，农民的综合素质得到提高，有利于密切农村党群、干群关系，形成良好的民风，促进和谐农村、美丽乡村建设。

（四）实现占补平衡，促进经济社会全面发展

高标准农田建设规划目标实现后，将新增占补平衡建设用地指标2420亩，对促进经济社会全面协调发展将起到很大的促进作用。

二、经济效益

（一）提高生产效益，促进农民增收

根据如皋市高标准农田建设实践，本规划目标实现后，规划区域农业生产效率和效益将明显提升，项目区每年可以增加粮食产能1200万千克，其中优质粮食产能750万千克左右，新增优质蔬菜产能800万千克，新增种植业产值1.20亿元左右，带动农民年增收3300万元左右。同时还可以节本增收，增加农民投工投劳机会，提高农民收入。

（二）保障粮食安全，助推供给侧结构改革

通过规划实施，全市高标准农田规模进一步扩大，占比显著提高，农业生产能力和效率和提升。根据以往高标准农田建设的经验，规划实施后项目区农田粮食亩单产将稳定在1000千克以上，对保障国家粮食安全具有积极意义。随着农田质量提高，配套设施改善，设施农业、休闲农业将更快、更好发展，农产品的花色品种增加，产品质量安全水平明显提高，对加快农业供给侧结构改革，促进农业的转型升级、高质量发展将发挥重要作用。

（三）改善生产条件，增强抵御自然灾害能力

项目区将采取新建、改造电灌站，灌排水渠道、管网，推广节水灌溉技术等措施，改善灌溉面积10万亩，新增灌溉面积3万亩，新增高效节水灌溉面积近3万亩，除涝面积5万亩，新增农田林网面积3000亩，农田林网防护面积12万亩。农业生产条件将明显改善，抵御台风、干旱、暴雨等自然灾害的能力明显提高，为农业稳产高产创造良好的条件。高标准农田建设将有效解决规划区农田基础条件差、地力水平不高的问题，提高土、肥、水资源利用率。

三、生态效益

（一）提高水资源利用效率

在高标准农田建设中，通过衬砌渠道、配套田间水利工程、新建与改造机电排灌站、推广喷滴灌等措施，可加快灌溉水流速、减少渗漏、节约用水，提高水资源利用率和灌溉效率；通过营造农田防护林和水源涵养林，可涵养水分，减少蒸发蒸腾损耗；通过修建农田排水沟渠等措施，可控制过高地下水，改善区域内水资源供需平衡状况。

（二）有效防止水土流失现象

通过小型泵站建设与维修、开挖沟渠、衬砌、整修农田道路和建设农田防护林网等措施，农田基础设施、防护林网等将得到完善，可有效拦截泥沙、保水保肥，减轻土壤侵蚀强度，对防治水土流失、改善生态环境将起到积极作用。

（三）助推美丽乡村建设

高标准农田建设项目的实施，在进行农业基础设施建设、提高农业综合生产能力的同时，结合乡村振兴、美丽乡村建设的实际需要，加强道路建设，改善农村环境，使规划区内的沟河能排、能灌，水质清澈，空气清新，交通更加便利，农村面貌和农民生活条件将会有明显改变。

第七章 环境影响分析

高标准农田建设除了对提高农田质量，促进农业丰产丰收有积极意义外，对保护和改善项目区环境，推动美丽乡村建设也有十分重要的意义。

一、对区域水资源平衡的影响分析

如皋市濒临长江，陆域内河道纵横，水资源丰富。但是由于城乡生产生活、农业面源污染，以及长江径流带来的污染源影响，加上部分河道没有及时清淤疏通，全市又是一个水质性缺水地区。通过高标准农田建设，特别是灌溉泵站、输水管道或衬砌渠道建设，可有效改善灌溉条件，提高农田排灌能力，改善灌溉水质，节约水资源，更好地实现区域水资源平衡。据初步测算，项目全部实施完成后，全市将新增灌溉面积3万亩，改善灌溉面积10万亩，新增节水灌溉面积3万亩，年节约农业用水量1000万立方米。

二、对防治水土流失的影响分析

通过实施高标准农田建设项目，农田得到有效整治，田间道路建设在方便农业机械和农民下田工作的同时，还可以有效地防止了水土流失。农田防护林体系建设对减轻台风、暴雨等气象灾害对农田和农业的伤害，防止水土流失将起到积极作用。据初步估计，全市高标准农田建设目标和任务全部完成后，全市将新增控制水土流失面积25平方千米。

三、农业投入品对环境的影响分析

通过高标准农田建设，提高土壤肥力，改善农田小气候，可减轻对化肥和农药的依赖。通过推广应用科学施肥、秸秆还田、病虫害综合防治等技术，使用高效、低毒、低残留农药和生物农药，提高化肥和农药的使用效率，可降低化肥和农药的使用量，减少农业面源污染。通过建立健全农业面源污染监测预警体系，强化监测手段，加快实施化肥农药减施替代工程，推广精准化施肥、施药等环境友好型农业生产技术，既可以保护生态环境，又能提高农产品质量与安全保障水平。

第八章 保障措施

一、组织保障

高标准农田建设是一项复杂的系统工程，涉及到方方面面。为扎实推进高标准农田建设，必须继续加强组织领导，建立和完善推进高标准农田建设的领导和组织协调机制，完善市委、市政府领导牵头，发改委、财政局、自然资源和规划局、水务局、供电局、农业农村局等相关部门参加的高标准农田建设领导小组，及时分析研究上级相关政策，解决高标准农田建设推进中遇到的问题，形成合力，协同推进。镇（区、街）也要不断完善高标准农田项目建设的领导和工作机制，具体承担相关项目管理和实施责任。通过加强领导，精心组织，把高标准农田建设的各项目标和措施落到实处，为规划目标实现提供组织保障，更好地发挥高标准农田建设在促进农业增效、农村发展和农民增收中的作用。

二、资金保障

按照规划布局和部署，在安排有关高标准农田建设相关资金时，要进一步突出重点，优化结构，稳定规模，保证建设需求。如皋市本级财政将调整支出结构，根据上级相关要求，把需本级安排的高标准农田建设配套资金纳入年度预算，优先安排，足额到位。继续按照“规划标准统一、资金渠道不变、相互协调配合、信息互通共享、积极推进整合、共同完成目标”的原则，加强不同渠道资金的有机整合，连片治理，整体推进，提高资金使用效率。建立多元化筹资机制，不断拓宽高标准农田建设资金投入渠道，形成建设合力。充分发挥财政资金的引导作用，制定优惠政策，积极吸引社会资本和农民投入到高标准农田建设完成后的产业化和规模化开发、社会化服务体系建设和科技推广等领域，提升高标准农田建设项目的效益。

三、制度保障

不断完善、贯彻落实高标准农田建设的管理制度体系。一是继续坚持和完善有关高标准农田建设的会商、会办机制，推行行之有效的周例会、周报表、月点评、季现场、年（半年）总结的推进机制。二是继续大力执行公开竞争立项制、项目公示制、项目资金国库集中支付制、土建工程和物资招投标采购制、工程建设监理制和项目竣工验收制等行之有效的高标准农田建设管理制度，提高项目实施质量。三是继续推进高标准农田建设的制度创新，包含相关管理制度和项目实施管理、运行机制等，不断提高项目实施水平。

四、管理保障

切实加强，不断提升高标准农田建设的管理水平。一是加强立项管理。按照相关制度和规定，选好、选准项目。本着农民自愿的基本原则，对项目进行认真评估、筛选、论证，综合考虑资源条件、生产基础、市场环境及资金、技术和镇（区、街）政府积极性、组织实施项目的综合能力等方面因素，实现优中选优。二是加强规划管理，根据项目区的实际，对照高标准农田建设标准，做到缺什么、补什么、建什么，确保规划设计科学、合理，充分发挥项目资金的作用。三是严格资金管理。严格执行项目投资计划，项目资金专账核算、专款专用。实行国库集中支付制，严禁截留、挪用、套取项目建设资金行为。加强资金使用的监督检查，开展资金审计和绩效评估工作，确保各类项目资金真正用到高标准农田建设上。四是加大考核力度。将高标准农田建设作为全市农业农村工作和对镇（街、区）的重要考核内容，加大工作推进力度，建立必要的绩效考评和激励机制。

五、建后管护

继续完善项目建后管护机制，按照“建管结合、建管并重”的要求，落实高标准农田管护主体、管护责任和管护资金，健全和完善管护制度。引导和鼓励专业大户、家庭农场、农民合作社、涉农企业等参与高标准农田设施的日常管护。采取切实有效措施落实维修养护经费，建立长效管护机制，探索长效管护模式，将高标准农田相关设施的日常管理与农村环境“七位一体”长效管理机制等有机结合起来，建立相关考评机制。将高标准农田建设情况纳入相关信息管理系统，实施信息化管理，提高管理水平。加强对项目工程管护工作的督查、指导和监测评价，确保工程长久发挥作用和效益。

附表1 如皋市“十四五”高标准农田建设规划现状基本情况表

| 市、县（市、区） | 耕地资源 |  |  |  | 粮食产量 | 棉花产量 | 油料产量 | 总人口 | 农业人口 | 农民人均收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地面积 | 耕地坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耕地坡度小于等于2度面积 | 耕地坡度在2度至25度之间面积 | 耕地坡度等于大于25度面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万亩 | 万公斤 | 万公斤 | 万公斤 | 万人 | 万人 | 万元 |
| 如皋市 | 119.6 | 119.6 | 0 | 0 | 66940 | 4.8 | 258 | 123.51 | 48.81 | 2.1912 |
| **县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  如皋市“十四五”高标准农田建设效益表

| 项目 | 单位 | 高标准农田建设 |
| --- | --- | --- |
| 一、农业生产条件及生态环境改善情况 |  |  |
| 1.新增灌溉面积 | 万亩 | 3 |
| 2.改善灌溉面积 | 万亩 | 10 |
| 3.新增除涝面积 | 万亩 | 3 |
| 4.改善除涝面积 | 万亩 | 5 |
| 5.新增节水灌溉面积 | 万亩 | 3 |
| 6.年节约水量 | 万立方米 | 1000 |
| 7.新增旱作农业面积 | 万亩 |  |
| 8.增加农田林网防护面积 | 万亩 | 12 |
| 9.扩大良种种植面积 | 万亩 | 8.5 |
| 10.控制水土流失面积 | 平方千米 | 25 |
| 11.优质农产品种植面积 | 万亩 | 18.0 |
| 二、新增主要农产品生产能力 |  |  |
| 1.粮食 | 万公斤 | 1200 |
| 其中：优质粮食 | 万公斤 | 750 |
| 2.棉花 | 万公斤 |  |
| 3.油料 | 万公斤 | 25 |
| 4.蔬菜 | 万公斤 | 800 |
| 5.其他农产品 | 万公斤 | 100 |
| 三、新增种植业总产值 | 万元 | 12000 |
| 四、项目区农民收入增加总额 | 万元 | 3300 |

附图 如皋市高标准农田建设规划图(2021-2025年)