如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2022〕131号

市政府办公室

关于印发《如皋市创建“国家生态园林

城市”实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市相关部门和单位：

《如皋市创建“国家生态园林城市”实施方案》已经市人民政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2022年9月28日

如皋市创建“国家生态园林

城市”实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要讲话和批示精神，推动城市园林绿化高质量发展，系统提升城市生态和人居环境，大力推进“国家生态园林城市”创建，经研究，根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）要求，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实市委、市政府关于推进国家生态园林城市创建的目标任务，紧紧围绕《国家生态园林城市申报与评选管理办法》，精准对标找差，全面争先创优，将城市园林绿化建设和管理作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容，大力推进生态园林建设，助力我市高质量建设南通跨江融合发展样板区。

二、工作目标

按照国家生态园林城市标准要求，构建连续完整的生态基础设施体系、加强城市公园体系和绿道体系建设、推进生物多样性保护，提高城市绿化水平，实现城市园林特色更加鲜明、生态环境更加优美、人民生活更加幸福的目标，2024年向省住房和城乡建设主管部门提出申请，力争2025年创成国家生态园林城市。

三、主要任务

（一）完善园林绿化综合管理

1.健全城市园林绿化管理机构。明确职责分工，配齐相应专业管理人员和技术队伍，有效行使城市园林绿化规划、建设、管理的全过程指导服务与监督管理职能。加强园林绿化专业队伍建设，工程技术工种上岗人员持证率100%，其中三级工以上人员占比不低于20%。责任单位：市住建局、城管局、人社局

2.建立健全城市园林绿化管理制度。加强城市园林绿化规划、建设、管理等方面的规章制度、政策和标准规范建设，强化城市生态、生物多样性、古树名木、历史名园保护，完善病虫害防控、园林工程质量安全监管、城市义务植树等园林绿化管理机制。责任单位：市住建局、生态环境局、自然资源和规划局（林业局）

3.保障园林绿化建设资金投入。将城市园林绿化建设资金纳入政府财政预算，合理安排城市园林绿化规划建设、养护管理、科学研究等资金，保障城市园林绿化专业化建设、精细化管养以及宣传培训等工作的开展。责任单位：市财政局

4.科学编制城市绿化规划。组织修编《如皋市绿地系统规划》，编制并有效实施公园体系规划、生物多样性保护规划和海绵城市建设专项规划，确保城市绿地总量与建成区面积及人口相适应，绿地布局更加科学。各专项规划要与《如皋市国土空间总体规划》充分衔接，并纳入国土空间规划“一张图”，确保规划能够落地实施。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）、生态环境局

5.定期开展城市自体检及园林绿化建设综合评价。通过卫星遥感解析和现场核查，对城市规划建设管理（包括城市园林绿化）、功能实现等进行评价。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）

（二）提升生态宜居环境质量

1.推进各类城市绿地均衡建设。按照“300米见绿，500米见园”要求，科学合理布局各类城市绿地，高质量推进两河两岸风光带、宏坝河城市特色空间、龙游河三期风光带等综合性公园、专类公园建设，注重提升居民身边的“口袋公园”、街头绿地、小微绿地、小游园的建设品质，完善绿地系统框架，确保建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积、公园绿化活动场地服务半径覆盖率和10万人拥有综合公园个数等指标稳步提高，进一步提升我市园林绿化水平。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）、经济技术开发区（城北街道）

2.加快构建绿道绿廊系统。结合新老城区建设特点以及居住区空间分布，依托城市已建成市政道路、防护绿地、林荫道、小游园等，完善社区级绿道以及绿道连接线，逐步形成有机串联、通达完善的绿色慢行系统，实现绿色生态资源的共建共享，配套建设一批绿道驿站及服务设施，满足居民亲近自然、游憩健身和绿色出行需要。加快构建城市绿道体系，提高绿道网密度，实现市民出门步行15分钟或骑行5分钟即可进入绿道，力争万人拥有绿道长度≥1.2公里，城市绿道服务半径覆盖率≥70%。研究城市组团之间设置的绿色开敞空间，强化生态廊道的连续贯通，城市生态廊道达标率达100%。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）

3.开展城市生物多样性保护。因地制宜增加绿地植物种类和配置层次，丰富绿地乔木灌木配比，控制草坪种植比例，城市绿地建设过程中积极推广乡土适生植物应用，乡土适生植物应用面积占新、改建绿地面积比例＞80%。制定城市生物多样性保护规划和实施措施，常态化开展城市生物多样性监测。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）、水务局、生态环境局

（三）提升城市健康舒适度

1.大力开展道路绿化建设。注重规划引领作用，在新建城市道路过程中，根据林荫路建设标准和《城市道路绿化设计标准》，在满足规范要求的前提下尽量提高绿地率和绿化覆盖率。新建、改建道路绿地率符合国家相关标准规范要求，城市道路绿化达标率不低于85%。加强绿化养护，规范种植并科学修剪行道树，打造一批园林特色景观路。全面排查城市主干路、次干路、支路行道树现状，对未达林荫路标准的路段因地制宜补植同等规格的乔木，培育一批林荫道路，城市林荫路覆盖率不低于85%。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）

2.积极推广立体绿化建设。因地制宜利用建筑屋顶、道路护栏、单位（小区）通透性围墙等，打造一批立体绿化精品项目。大力开展公共建筑平屋顶绿化，形成层次丰富、特色突出的立体绿化。积极推广立体绿化建设，推动立体绿化工作规范化、稳定化、均衡化有序发展，建成区内近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑、市政交通设施立体绿化实施率不低于15%。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）、行政审批局

3.加强居住区和单位绿化建设。新建、改建居住区（单位）绿地率符合国家及江苏省相关规定。继续推进老旧小区提升改造，提升小区绿地的生态效益和服务功能，进一步完善城市社区绿地结构，促进小区绿化建设和养护。对住宅密度较大的旧城区，鼓励借助建筑设计、建筑科技、立体绿化等手段，提高绿化覆盖率、增加城市绿量，改善环境品质。力争建成区园林式居住区（单位）达标率≥60%。责任单位：市住建局、城管局、行政审批局、高新区（如城街道、城南街道）、经济技术开发区（城北街道）、卫健委、教育局

（四）构建安全韧性示范城市

1.强化城市水系湿地生态资源保护。统筹防洪排涝、截污治污、生态修复，推进河流综合治理，消除黑臭水体。开展城市湿地资源调查、监测。完善水系沿岸绿化，积极推进河流护坡驳岸的生态化、自然化保护修复，保护利用好自然水岸，打造滨水休闲空间，滨水绿带符合相关规定。责任单位：住建局、水务局、市自然资源和规划局（林业局）、城管局、生态环境局

2.提升公园绿地避险功能。评估并完善城市应急避难场所维护管理体系，完善城市绿地防灾避险功能，提升防灾避险绿地设施达标率。根据防灾避险绿地规划，对承担防灾避险功能的公园、广场绿地，在兼顾城市绿地常态功能的情况下，完善应急供水、供电、通讯、厕所、标志、消防救援等基本配套设施，满足《城市绿地防灾避险设计导则》等相关规范要求，防灾避险绿地设施达标率100%。责任单位：市住建局

（五）强化城市风貌特色

1.加强城市历史风貌保护。制定历史文化名城、历史文化街区等专项保护规划并严格实施。加强具有历史价值的公园保护，建立具有历史价值的公园保护名录，划定保护范围，严格保护不可移动历史建筑等历史文化资源，对重点公园实行永久性保护。责任单位：市住建局、自然资源和规划局（林业局）

2.加强城市古树名木及后备资源保护管理。严格保护大树古树，严禁移植古树名木，明确古树名木养护责任单位，落实保护措施，定期检查、养护；完成古树名木后备资源普查、建档、挂牌工作，实行严格保护。古树名木及后备资源保护率100%。责任单位：市住建局

3.加强城市园林文化保护传承与发展。重视城市园林文化保护传承与发展，在园林绿化建设中体现地域、历史、人文特色，弘扬地方传统文化。定期组织开展专业培训和技能竞赛，园林营造技艺得到较好传承。责任单位：市住建局、人社局、农业农村局、文体广电和旅游局

四、创建步骤

1.申报启动阶段（2022年8月底前）。完善组织架构，成立国家生态园林城市创建指挥部。按照新的建成区范围、指标要求，精准摸排城市，细化分解具体任务。召开创建“国家生态园林城市”动员大会，组织对全市各镇（区、街道）、部门负责同志培训学习“国家生态园林城市”创建工作的有关要求和标准，及时对各项工作进行安排和落实。

2.项目实施阶段（2022年8月－2024年3月）。各单位根据创建指标要求和主要任务，开展自查自纠工作，对未达标的考核项逐一建立问题清单，制定整改措施，补足短板。对摸排显示的弱项指标制定详细可行的提升措施，倒排序时，以项目建设完善硬性指标。按照创建工作要求，根据任务分解，严格把握时间节点，将具体工作责任到人。

3.省厅初审阶段（2024年3月－2024年6月）。向省住建厅提交自评材料，提出申请。省住建厅对照《国家园林城市评选标准》进行初审，并提出初审意见。邀请省住建厅专家组到我市开展一次创建工作模拟大检查，对各创建指标逐一检查。

4.完善整改阶段（2024年6月－2024年10月）。结合省住建厅初审意见，补短板，抓落实，进一步提升巩固创建工作阶段性成果。没有完成或完成效果不佳的任务单位加快进度、限期整改，保质保量完成安排的创建任务。

5.提交材料阶段（2024年12月31日前）。向住建部提交推荐函（含初审意见）、城市自体检报告、国家园林城市自评结果及依据资料、遥感调查与测评基础资料和测评报告创建工作技术报告影像资料、示范项目。

6.国家评审阶段（2025年12月31日前）。住建部组织专家对申报材料预审，形成预审意见。住建部组织第三方机构，结合城市体检，对国家生态园林城市建设情况进行第三方评价以及社会满意度调查。根据预审意见、第三方评价和社会满意度调查结果，由专家组提出国家生态园林城市现场考评建议名单，报住建部审核。通过审核的城市，住建部派出专家组进行现场考评。

五、工作要求

一要强化组织保障。建立由市委常委、市政府常务副市长任指挥长，人大、政协分管领导任副指挥长，相关部门主要负责人为成员的领导小组，负责统筹推进创建工作，定期研究重要事项，推动解决重点问题。相关部门要把创建工作摆在突出位置，建立工作机制，项目化、事项化、清单化推进创建工作，确保实效。

二要明确职责分工。作为创建国家生态园林城市的责任单位，职能部门要仔细对照各自领域的创建标准，查找差距，充分发挥主观能动性，统筹计划，合理安排。要细化主要任务，确保创建工作科学、有序、协调推进，形成通力协作、齐抓共建的良好局面。

三要严格督察考核。国家生态园林城市创建指挥部负责督促检查创建工作的落实情况，进行定期和不定期检查，对工作不力、责任不落实、消极应对、推诿扯皮，影响创建工作的，及时采取约谈、通报批评等措施，督促整改到位。对创建工作有突出贡献的单位和个人予以表彰奖励。

四要加强舆论宣传。创建国家生态园林城市是一项社会性、公益性工作，是全社会的共同责任。通过报纸、广播、电视和网络等多种形式，加大宣传力度，调动全社会力量参与国家生态园林城市创建，形成全民重视、全社会参与、共建生态宜居之城的良好局面。

附件：1. 国家生态园林城市创建指挥部成员名单

2. 市级部门任务分解

3. 如皋市创建国家生态园林城市评选标准指标分解

附件1

国家生态园林城市创建

指挥部成员名单

指 挥 长：顾留忠  市委常委、市政府常务副市长

副指挥长：缪爱诚  市人大常委会副主任

陈小燕  市政协副主席

成    员：周小荣  市政府办公室副主任

纪树华  市委宣传部常务副部长、新闻中心主任，市社科联主席

邢新华  市公安局政委

冒海清   市政协党组成员、秘书长，市财政局局长

胡晓勇  市人力资源和社会保障局局长

石   剑   市自然资源和规划局局长、市林业局局长

刘志俭  市住房和城乡建设局局长

黄山虎  市城市管理局局长

苏  强  市交通运输局局长

朱建军  市水务局局长

柳杰军  市农业农村局局长

夏建国  市文体广电和旅游局局长

马军华  市卫生健康委员会主任

郭其龙   市教育局局长、市委教育工作委员会书记

徐  猛  市行政审批局局长

章  彬  市统计局局长

黄晓华  南通市如皋生态环境局局长

刘亚东  如皋经济技术开发区党工委委员、

管委会副主任

田学平  如皋高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任

指挥部办公室设在住建局，由刘志俭同志兼任办公室主任。

附件2

市级部门任务分解

- 住建局

1.组织专业遥感单位对我市现状绿地进行摸排。

2.积极利用城区闲置空间，建设、改造提升“口袋公园”、街头绿地、小微绿地、小游园等。

3.对城区道路绿化进行改造提升，打造一批园林特色景观路。

4.全面排查城市主干路、次干路、支路行道树现状，完善道路林荫系统。

5.因地制宜，积极推广城市立体绿化建设，打造一批示范项目。

6.组织园林式居住区（单位）评选工作。

7.加强城市古树名木及后备资源保护，制定有效措施。

- 财政局

- 1.城市园林绿化规划建设资金纳入政府财政预算，保障城市园林绿化规划建设工作的开展。

- 2.城市园林绿化养护资金纳入政府财政预算，保障城市园林绿化养管工作的开展。

3.保障创建国家生态园林城市宣传等工作开展的费用。

- 生态环境局

1.编制并有效实施生物多样性保护规划，加强生物多样性保护工作，做好城市生物多样性监测。

2.不发生重大或有影响的污染和破坏生态环境事件。

- 文体广电和旅游局

1.重视城市园林文化保护传承与发展，弘扬地方传统文化。

2.在全域旅游创建范围内，配合加快全市绿道建设，提升周边旅游环境品质。

3.不发生破坏历史文化资源事件。

- 农业农村局

1.加强花木盆景技能人才教育与培养。

2.改善人居环境过程中不发生大面积破坏树木的行为。

- 自然资源和规划局（林业局）

1.将城市园林绿化空间布局纳入国土空间规划“一张图”。

2.配合住建局完成绿地系统规划修编及报批。

3.依据绿地系统规划，落实2～3个综合公园用地保障。

4.有序开展国土绿化行动，高质量构建绿色生态廊道。

- 行政审批局

1.对居住区（单位）审批的规划总平面图，严格把控“绿地率”的指标要求，居住区原则上不得小于30%。单位绿地率严格落实《城市居住区和单位绿化标准（DB32/T4174-2021）》要求，根据不同类型确定绿地率指标，不得低于《标准》要求。

2.对新建、改建的公共建筑、工业建筑项目审批时，具备条件的明确其需实施立体绿化。

八、交通局

做好管辖范围内的道路绿化，提高建设标准及管养水平，推进快速路美丽廊道建设，助力道路品质提升。

九、水务局

1.加快推进黑臭水体整治，建设生态美丽河道。

2.指导开展城市水系连通工作，协助构建蓝绿交融、生态宜居的城市水网。

十、统计局

做好相关统计数据的监测、分析、预警、服务工作。

十一、城管局

1.以园林式居住区创建为引导，对既有物业小区绿化进行维护管养。

2.做好管辖范围内的绿化保洁、广场整洁、河坡水面漂浮垃圾清理，加强安定广场、新世纪广场绿化管养工作，共同营造良好的市容市貌。

3.查处城市内破坏绿化的行为。

十二、人社局

1.配合做好我市园林绿化工上岗培训及三级工培训，提升园林绿化工持证上岗率。

2.配合提升园林绿化从业人员的专业技术能力。

- 公安局

- 1.配合加强步行、自行车交通系统建设。

2.做好系统内各单位的绿化建设和管养工作，积极推广单位立体绿化。

- 卫健委

1.在有条件的医院范围内积极推广立体绿化。

2.配合做好园林式单位的建设与申报。

- 十五、教育局

1.在有条件的学校范围内积极推广立体绿化。

2.配合做好园林式单位的建设与申报。

十六、经济技术开发区（城北街道）

- 1.对照国家生态园林城市标准，加强辖区范围内各类绿地等建设，使本辖区各项指标达标。

- 2.加快辖区范围内口袋公园、街头绿地、小微绿地、小游园等的建设，对道路绿化进行提升，培育林荫道路，保障各项绿化指标达到要求。

- 3.加快推进辖区内综合公园规划建设。

- 4.共同做好辖区范围内的绿化养护管理工作。

十七、高新区（如城街道、城南街道）

- 1.加快责任范围内口袋公园、街头绿地、小微绿地、小游园等的建设，对道路绿化进行提升，培育林荫道路，保障各项绿化指标达到要求。

- 2.做好责任范围内的绿化养护管理工作，配合做好辖区范围内的绿化养护管理工作。

附件3

如皋市创建国家生态园林城市评选标准指标分解

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 指标 类型 | 具体要求 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 生态 宜居 | 城市 绿地率（%）； | 绿地率：建成区内各类绿地面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | 导向指标 | 绿地率≥40%； 绿化覆盖率≥43%； 乔灌木占比≥70%。 | 1.完成益寿路解放路小游园及城市花园西南角等小游园建设和改造。 2.完成惠政路、花海路、汪明路、府西路、文溢路、里庄路、惠民路等道路绿化新建、改造工程。 3.做好金科西侧绿化、中南世纪城周边绿化。 4.持续推进如泰运河两岸风光带、通扬运河两岸风光带、宏坝河城市特色空间工程。 5.绿地建设提倡自然式植物群落配置方式，应以乔灌木为主，控制草坪比例，保障乔灌木占比≥70%。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） | 2024年3月前 |
|  |  | 城市绿化覆盖率（%） | 绿化覆盖率：建成区内所有植被的垂直投影面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | 底线 指标 |  |  |  |  |
| 2 |  | 人均公园绿地面积（m2/人）； 公园绿化活动场地服务半径 覆盖率（%） | 人均公园绿地面积：建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积（m2/人）。 公园绿化活动场地服务半径覆盖率：公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（km2）占居住用地总面积（km2）的百分比。（5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算；400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。） | 底线 指标 | 人均公园绿地面积≥14.8m2/人； 公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥90%。 | 1.根据遥感调查结果，研究均衡城市公园绿地布局，排定公园绿地和绿化活动场地实施计划，落实用地保障，确保指标达标。 2.完成益寿路解放路小游园及城市花园西南角等小游园建设和改造。 3.持续推进如泰运河两岸风光带、通扬运河两岸风光带、宏坝河城市特色空间工程。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 自然资源和规划局（林业局） | 2024年3月前 |

| 3 | 一、 生态 宜居 | 城市绿道服务半径覆盖率（%） | 建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。 | 导向 指标 | 万人拥有绿道长度≥1.2 公里； 服务半径覆盖率≥70%。 | 根据遥感调查结果，查漏补缺，均衡布局建成区内绿道，排定城市绿道系统完善计划，同时落实用地保障，确保指标达标。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 自然资源和规划局（林业局） | 2024年3月前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 10万人拥有综合公园个数 （个/10万人） | 建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数（个/10万人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口，大于等于50万人口城市，综合公园面积应大于10公顷；小于50万人口城市，综合公园面积应大于5公顷。） | 导向 指标 | ≥1.5个 | 1.落实我市2～3个综合公园用地保障并抓紧实施到位。 2.加快推进综合公园的规划、建设。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 自然资源和规划局（林业局） | 2024年3月前 |
| 5 |  | 城市生态廊道达标率 | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。 | 导向 指标 | 达标。（达标率低于60%不得分） | 1.研究城市组团之间设置的绿色开敞空间，强化生态廊道的连续贯通，城市生态廊道达标率达100%。 2.根据遥感调查结果，查漏补缺，排定计划，逐步实施，同时落实用地保障，确保指标达标。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 自然资源和规划局（林业局） | 2024年3月前 |
| 6 |  | 城市 生物多样性保护达标率 | 近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%；具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | 导向 指标 | 达标 | 1.绿地建设过程中优先选用乡土适生植物，严禁种植未经引种试验的外来植物。 - 2.制定城市生物多样性保护规划和实施措施，常态化开展城市生物多样性监测。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 生态环境局 | 2024年3月前 |
| 7 | 二、 健康 舒适 | 城市林荫路覆盖率（%） | 建成区内城市次干路、支路的林荫路长度（km）占城市次干路、支路总长度（km）的百分比。（林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。） | 底线 指标 | ≥85% | 根据遥感调查结果，查漏补缺，全面排查城市主干路、次干路、支路行道树现状，排定城市道路林荫路提升计划，逐年实施，培育一批林荫道路，同时落实用地保障，确保指标达标。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） | 2024年3月前 |
| 8 |  | 城市道路绿化达标率（%） | 建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度（km）占城市道路总长度（km）的百分比。 | 导向 指标 | ≥85% | - 1.根据遥感调查结果，查漏补缺，根据林荫路建设标准和《城市道路绿化设计标准》，在满足规范要求的前提下尽量提高绿地率和绿化覆盖率，排定提升计划并实施到位。 - 2.加强道路绿化养护，规范种植并科学修剪行道树，打造一批园林特色景观路。 | 住建局 经济技术开发区 （城北街道） 高新区（如城街道、城南街道） | 2024年3月前 |
| 9 |  | 立体绿化实施率（%） | 建成区内实施立体绿化的项目数量（个）占项目总数量（个）的百分比。（考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。） | 导向 指标 | ≥15% | - 1.因地制宜利用建筑屋顶、道路护栏、单位（小区）通透性围墙等，打造一批立体绿化示范项目。 - 2.在有条件的医院、单位范围内进行垂直绿化。 - 3.对新建、改建的公共建筑、工业建筑项目审批时，具备条件的明确其需实施立体绿化。 | 住建局 - 卫健委 - 教育局 行政审批局 | 2024年3月前 |
| 10 |  | 园林式居住区（单位）达标率（%） | 建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单位）总数量（个）的百分比。 | 导向 指标 | ≥60% | - 1.研究制定园林式居住区（单位）评选方案。 - 2.对照相关标准，不断提升建成区内居住区（单位）绿化建设效果。 | 住建局 城管局 - 卫健委 - 教育局 | 2024年3月前 |
| 11 | 三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比（%） | 建成区各类绿地和水域总面积（km2）占建成区总面积（km2）的百分比。 | 导向 指标 | ≥45% | - 1.不断优化园林绿化系统构建，提升绿地率等指标。 - 2.开展城市水系连通工作，构建蓝绿交融、生态宜居的城市水网。 | 住建局 水务局 | 2024年3月前 |
| 12 |  | 防灾避险 绿地设施 达标率（%） | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 评估并完善城市应急避难场所维护管理体系，摸排城市绿地防灾避险现状，提升防灾避险绿地设施达标率。 | 住建局 | 2024年3月前 |
| 13 |  | 城市 湿地保护实施率（%） | 建成区内实施保护的城市湿地面积（km2）占建成区内城市湿地总面积（km2）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 提供建成区湿地情况材料。 | 自然资源和规划局（林业局） | 2024年3月前 |
| 14 | 四、 风貌 特色 | 具有历史价值的公园保护率（%） | 建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 研究建立公园保护名录。 | 住建局 | 2024年3月前 |
| 15 |  | 古树名木及后备资源保护率（%） | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源（棵）占建成区内古树名木及后备资源总量（棵）的百分比。 | 导向 指标 | 100% | 1.制定并实施古树名木和后备资源保护措施。 - 2.完成城市古树名木后备资源普查、建档、挂牌工作，实行严格保护。 | 住建局 | 2024年3月前 |
| 16 |  | 园林绿化工持证上岗率（%） | 园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总数量（人）的百分比。 | 导向 指标 | 100%； 三级工 以上≥20% | 1.加强园林绿化专业队伍建设，工程技术工种上岗人员持证率100%，其中三级工以上人员占比不低于20%。 2.做好园林绿化工上岗培训及三级工培训。 | 住建局 人社局 | 2024年3月前 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                   2022年9月28日印发