如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2022〕56号

市政府办公室关于印发《如皋市涉渔工程

生态补偿项目推进方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市相关部门和单位：

《如皋市涉渔工程生态补偿项目推进方案》已经市十八届政府第1次常务会议研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2022年4月8日

如皋市涉渔工程生态补偿项目推进方案

根据《长江水生生物保护管理规定》（农业农村部2021年第5号）、南通市人民政府办公室《关于做好长江流域重要水生生物栖息地涉渔工程生态问题排查整改工作的提醒函》（通政办函〔2021〕16号）文件要求，结合我市实际，制订本方案。

- 总体目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，以《长江保护法》《长江水生生物保护管理规定》为依据，足额筹措生态补偿资金，在2022年底前完成长江干流如皋段崩岸应急治理工程、南通市西北片区引江区域供水三期（输水）和保护区规划调整三个涉刀鲚国家级种质资源保护区工程的生态补偿项目，序时推进张皋过江通道工程生态补偿项目。

- 工作原则

1.坚持主体责任。各涉渔工程项目建设单位担负生态补偿项目的主体责任，对待历史欠账，坚决抛弃等靠要的思想，迅速采取果断措施，想方设法筹措资金，以实实在在的行动落实习近平总书记关于长江大保护重要指示精神，向人民群众交上一份满意的生态修复答卷。

2.坚持集中集约。充分考虑保护区涉渔工程生态补偿项目与我市沿江规划建设民生项目之间的契合性特征，从集中集约的角度整体统筹谋划，避免重复建设。

3.坚持生态引领。涉渔工程生态补偿项目的整体设计，要坚持生态理念为先，融入长江保护、保护物种、生物多样性、历史文化等各种元素，把生态补偿项目建设成为保护与开发相融合的精品工程。

三、重点任务

1.迅速筹措建设资金。省水利厅为建设主体的长江干流江苏段崩岸应急治理工程应实施投入生态补偿项目资金212万元，实际已实施4万元，未实施项目资金208万元由交通集团在龙游湾沿江生态景观带工程中解决。引江区域供水工程生态补偿项目1104万元，由富皋万泰（水务集团）统筹落实资金。保护区规划调整未完成巡护站建设项目50万元，由市农业农村局会同长江镇，优先在沿江拟搬迁14家企业中选一栋楼房改造留作护渔巡查站，若确无适宜房屋，由交通集团在龙游湾沿江生态景观带工程中解决。（富皋万泰（水务集团）、交通集团、农业农村局、财政局、长江镇）

2.科学编制建设方案。上述三项生态补偿建设项目由富皋万泰（水务集团）统一落实设计单位，整体设计、编制实施方案、招标和建设。项目内容要充分结合长江生态景观廊道打造，重点围绕生态湿地修复、长江水生生物科普博物馆建设、体现鱼文化旅游产品开发等进行打造，集中介绍长江丰富的水生生物、长江“生病”的历史演进过程、当下人与自然全力修复长江生态的必要性和具体举措，科普长江水生物保护等知识，展现长江修复后的美景，把长江生态保护宣传与人们日常生活结合起来，增加宣传效果，力争打造成为国家级长江水生生物科普教育基地。（富皋万泰（水务集团）、交通集团、水务局、农业农村局、长江镇）

3.严格履行备案程序。三项涉渔工程生态补偿项目整合后的总体方案须及时上报，经南通、省、国家农业农村主管部门逐级审核备案后方可编制具体实施方案。具体实施方案编制过程中，富皋万泰（水务集团）要听取相关镇（区）和单位的意见，组织农业（渔业）、水利、交通等方面专家进行评审，形成专家评审意见。按照上级规定程序，由富皋万泰（水务集团）统一代表建设单位与市农业农村局签订实施合同。（富皋万泰（水务集团）、农业农村局）

4.合理确定时间节点。按照南通市整改工作提醒函精神，结合目前实际条件，总体围绕在2022年3月底前确定项目设计单位、完成方案报备，2022年4月底前完成生态补偿实施方案制定并通过专家评审，2022年12月底前全面完成三项工程生态补偿项目的目标，进一步细化各子项完成时间节点，明确阶段性目标，稳妥有序推进。（富皋万泰（水务集团））

5.序时推进大桥补偿项目。张皋过江通道工程生态补偿项目严格按照“三同时”要求，督促业主单位严格按照生态补偿协议落实生态补偿资金，在项目开工前制定生态补偿实施方案并通过专家评审，与市农业农村局签订实施合同，尽快确定建设单位并组织开工建设，确保在大桥竣工前完成生态修复等全部补偿项目。（交通局、农业农村局）

四、保障措施

1.加强组织领导。市级层面设立涉渔项目生态补偿领导小组，负责统筹协调、资金调度、督查推进等工作；领导小组由常务副市长任组长，分管农业的副市长任常务副组长，分管富皋万泰（水务集团）、交通局和长江生态廊道建设的副市长任副组长，相关单位负责人为成员。长江干流江苏如皋段崩岸应急治理工程，市水务局为责任单位；南通市西北片引江区域供水三期项目涉渔工程，富皋万泰（水务集团）为责任单位；张皋过江通道工程，市交通局为责任单位；保护区规划调整，市农业农村局为责任单位；长江镇、财政局、交通集团等单位全力做好配合。各单位主要负责人为第一责任人。

2.强化过程控制。建立例会制度，定期召开会议，及时掌握工作进展，协调各方，形成合力，确保高质量完成生态补偿项目。各相关单位要明确职能科室和具体联络人员，紧扣时间节点制订工作计划，挂图作战。

3.加强宣传引导。充分利用各类媒体广泛宣传涉渔工程生态补偿的目的、意义，不断提升社会公众的参与度，努力放大共振效应。

抄送：市委办公室,市人大常委会办公室，市政协办公室。

如皋市人民政府办公室　　　          2022年4月8日印发