如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2023〕19号

市政府办公室

关于印发《关于加强全市农村小型生活

污水处理设施整治提升及统一运维

管理的实施意见》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市相关部门和单位：

《关于加强全市农村小型生活污水处理设施整治提升及统一运维管理的实施意见》已经会商讨论通过，现印发给你们，希认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2023年3月1日

关于加强全市农村小型生活污水处理设施

整治提升及统一运维管理的实施意见

根据省生态环境厅《关于同意开展农村生活污水社会化治理试点的函》（苏环函〔2021〕235号）《南通市农村生活污水处理设施运行维护管理方案（试行）》（通污防攻坚指办〔2023〕2号）等文件精神和污染防治攻坚及人居环境考核要求，规范农村小型生活污水处理设施的运行维护和管理，现决定对全市224座农村小型污水处理设施及配套管网进行分类整治，并委托专业第三方进行统一运维管理，主要实施意见如下：

一、实施范围

截止2021年底前，全市224座农村小型污水处理设施（详见附件），接入市政管网和改造为分散式治理的设施不纳入委托运维管理范围，2022年及以后新增设施参照同等规模设施运维费用一并纳入第三方运维，具体数量按最终实际委托数计。

二、实施方法

1.在前期专业部门对全市224座设施实地勘察的基础上，分类确定整治方案，距离市政管网较近的接入市政管网，实际进水量特别少的设施改造为分散式治理，由镇（区、街道）列入2023年度实施计划，负责纳管和改造。

2.根据实际需要确需保留的设施，在各镇（区、街道）对设施配套管网改造提升基础上，由市住建局通过市场化公开招标，委托专业的第三方运维单位对全市设施进行整改提升和后续运维管理，设施所有权不变。

3.保留设施的配套管网，由镇（区、街道）负责改造提升，改造提升方案经过市住建局和生态环境局审核，并提供验收和审计报告后，按60%比例和“总额限定”的原则对镇（区、街道）进行奖补，2022年已争取到账省级奖补资金1040万元，先实施先奖补，补完为止。

三、工作要求

1.镇（区、街道）根据保留设施的管网配套情况，在3月15日前将设施配套管网改造计划报送至市住建局，确保受益范围内农户的生活污水应收尽收。由于设施配套管网不到位、来水不足或没有来水，造成设施运行不正常的，纳入对镇（区、街道）污染防治攻坚和人居环境整治考核扣分。

2.根据《如皋市镇村生活污水处理能力提升实施方案》（皋政办发〔2020〕173号）文件精神，保留设施的整改提升及运维管理费用由镇（区、街道）负担，按不超过5万元/年·个进行测算，具体数额以中标价为准。

3.为确保设施运行维护工作不间断，在第三方专业运维单位接收之前，设施的对上考核和运维管理工作由镇（区、街道）负责，在第三方专业运维单位整改提升期间，镇（区、街道）要做好相关配合工作。

4.纳入第三方运维管理的设施，由所在镇（区、街道）与原施工单位、委托运维单位协商解决工程款和委托运维费用结算、合同解除等事宜。

5.镇（区、街道）落实属地管护责任，协助做好设施改造提升和运维管理工作。参与全市设施运维的监督考核，督促指导村（社区）做好设施建设、整治提升和运维管理的配合工作。

6.村（社区）配合做好设施日常保护、运维监督考核和沟通协调等工作。加强宣传教育，引导农户爱护设施，对影响设施正常运行的行为予以劝阻。

附件：2021年底前全市现有农村小型生活污水处理设施分类整治方案明细表

附件

2021年底前全市现有农村小型生活污水处理设施分类整治方案明细表

| 序号 | 镇（区、街道） | 行政村 名称 | 建设 时间 | 设计规模 （吨/天） | 现有设计工艺 | 设计改造方案 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 纳管 | “AO/AAO”工艺 | 重建设施 | 厌氧+人工湿地 | 分散式治理 |  |
| 1 | 吴窑镇（17） | 沈徐村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 2 |  | 平田村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 陈家村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  |  | √ |  |
| 4 |  | 何柳村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 5 |  | 长西村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 6 |  | 立新村 | 2009 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 7 |  | 沈甸村 | 2019 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 8 |  | 龙河村 | 2019 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 长庄村 | 2019 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  |  | √ |  |
| 10 |  | 老庄村 | 2019 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  |  | √ |  |
| 11 |  | 黄石社区 | 2020 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  |  | √ |  |
| 12 |  | 三元社区 | 2020 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 小马社区 | 2020 | 30 | AO+人工湿地 | √ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 大石社区 | 2020 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 四房社区 | 2020 | 20 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 钱庄社区 | 2020 | 20 | AO+人工湿地 | √ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 长庄老街 | 2019 | 200 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 18 | 九华镇（13） | 洋港村 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 19 |  | 马桥村 | 2016 | 50 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 20 |  | 如海村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 杨码村 | 2017 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 郑甸村 | 2017 | 300 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 23 |  | 姜园村 | 2017 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 云屏村 | 2017 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 25 |  | 云屏村北 | 2019 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 26 |  | 营西村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 27 |  | 营防居 | 2019 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 28 |  | 郭洋村 | 2016 | 120 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 29 |  | 二甲村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 30 |  | 龙舌村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 31 | 城北 街道（28） | 纪港村 | 2012 | 100 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 32 |  | 陆姚社区 | 2013 | 160 | AO+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 33 |  | 袁桥社区 | 2013 | 300 | AO+消毒 | √ |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 花园桥村（北） | 2012 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 35 |  | 花园桥村（南） | 2012 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 36 |  | 平园池村 | 2017 | 40 | AO+生态处理 |  | √ |  |  |  |  |
| 37 |  | 复兴庄 | 2018 | 10 | AO+消毒 |  |  |  |  | √ |  |
| 38 |  | 八角井村 | 2018 | 40 | AO+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 39 |  | 野林村 | 2018 | 20 | AO+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 40 |  | 民实村 | 2018 | 15 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 41 |  | 朱厦村 | 2018 | 10 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 42 |  | 天河桥村 | 2018 | 15 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 43 |  | 戴庄村 | 2018 | 15 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 44 |  | 双楼庄村 | 2018 | 10 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 45 |  | 志勇村 | 2018 | 10 | AO+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 46 |  | 袁桥社区（许龙村） | 2018 | 15 | AO+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 47 |  | 通龚河 | 2018 | 200 | AAO | √ |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 海北新村 | 2018 | 300 | AAO | √ |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 复兴村 | 2019 | 30 | AO+生态跌水 |  |  |  | √ |  |  |
| 50 |  | 陆桥村 | 2019 | 40 | AO+生态跌水 |  |  |  | √ |  |  |
| 51 |  | 阚庄村 | 2019 | 30 | AO+生态跌水 |  |  |  | √ |  |  |
| 52 |  | 邵庄村 | 2019 | 20 | AO+生态跌水 |  |  |  |  | √ |  |
| 53 |  | 顾巷村 | 2019 | 20 | AO+生态跌水 |  |  |  |  | √ |  |
| 54 |  | 陆姚社区 | 2019 | 40 | AO+生态跌水 |  | √ |  |  |  |  |
| 55 |  | 柴湾社区 | 2020 | 60 | AO+生态跌水 |  | √ |  |  |  |  |
| 56 |  | 袁桥社区 | 2020 | 40 | AO+生态跌水 | √ |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 柴湾社区 | 2020 | 100 | AO+生态跌水 |  | √ |  |  |  |  |
| 58 |  | 柴湾社区 | 2020 | 40 | AO+生态跌水 |  | √ |  |  |  |  |
| 59 | 东陈镇(16) | 徐湾社区 | 2012 | 60 | A2/O+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 60 |  | 石池村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 61 |  | 尚书村 | 2012 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 62 |  | 杨庄社区 | 2018 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 63 |  | 冯堡社区 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 64 |  | 山河社区 | 2014 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 65 |  | 汤湾村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 66 |  | 凌云社区 | 2020 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 67 |  | 范桥村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 68 |  | 蒋宗村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 69 |  | 雪东社区 | 2010 | 60 | AAO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 70 |  | 雪洪村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 71 |  | 刘亮村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 72 |  | 南凌社区 | 2018 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 73 |  | 万富社区 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 74 |  | 刘杨村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 75 | 丁堰镇（9） | 皋南社区 | 2012 | 180 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 76 |  | 赵明村 | 2018 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 77 |  | 鞠庄社区 | 2018 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 78 |  | 红桥村 | 2012 | 20 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 79 |  | 红桥村 | 2010 | 6 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 80 |  | 朝阳村 | 2019 | 20 | 厌氧+湿地 |  |  |  |  | √ |  |
| 81 |  | 刘海村 | 2012 | 25 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 82 |  | 刘海村 | 2016 | 5 | 厌氧+湿地 | √ |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 夏圩村 | 2018 | 20 | AAO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 84 | 白蒲镇(20) | 钱园社区 | 2012 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 85 |  | 黄行村 | 2016 | 48 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 86 |  | 朱家桥村 | 2012 | 180 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 87 |  | 姚家园村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 88 |  | 康庄村 | 2018 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 89 |  | 朱窑村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 90 |  | 文峰社区 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 91 |  | 姜北村 | 2019 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 92 |  | 蒲西社区 | 2012 | 100 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 93 |  | 杨家园村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 94 |  | 邓杨村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 95 |  | 唐堡村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 96 |  | 沈桥村 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 97 |  | 新陆村 | 2018 | 20 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 98 |  | 斜庄社区 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 99 |  | 顾岱村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 100 |  | 文著社区 | 2013 | 48 | 厌氧+湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 101 |  | 月旦社区 | 2013 | 200 |  | √ |  |  |  |  | 2022.12纳管 |
| 102 |  | 蒋殿社区 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 103 |  | 合兴村 | 2019 | 20 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 104 | 城南 街道（9） | 杨花桥 | 2018 | 30 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 105 |  | 夏庄 | 2018 | 80 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 106 |  | 宋家桥 | 2013 | 100 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 107 |  | 新华小区 | 2013 | 200 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 108 |  | 明池 | 2019 | 30 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 109 |  | 育华 | 2019 | 30 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 110 |  | 肖陆 | 2018 | 20 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 111 |  | 新华镇区 | 2019 | 100 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 112 |  | 左邬 | 2008 | 20 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 113 | 江安镇（19） | 朗庙村 | 2015 | 180 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 114 |  | 鄂埭村 | 2012 | 30 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 115 |  | 胜利社区 | 2014 | 120 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 116 |  | 葛市村 | 2015 | 120 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 117 |  | 周庄社区南 | 2014 | 60 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 118 |  | 周庄社区北 | 2014 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 119 |  | 中心社区 | 2018 | 30 | AAO | √ |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 陈严村 | 2015 | 60 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 121 |  | 陈庄村南 | 2018 | 30 | AAO |  |  | √ |  |  |  |
| 122 |  | 陈庄村北 | 2016 | 60 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 123 |  | 申九村 | 2018 | 30 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 124 |  | 北元村 | 2018 | 30 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 125 |  | 马堡村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 126 |  | 百新村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 127 |  | 西庄村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 128 |  | 黄建村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 129 |  | 黄庄村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 130 |  | 六团村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  | √ |  |  |
| 131 |  | 曹杜村 | 2019 | 10 | AAO |  |  |  |  | √ |  |
| 132 | 磨头镇(15) | 塘湾村 | 2012 | 200 | AAO |  | √ |  |  |  |  |
| 133 |  | 顾沈村 | 2012 | 40 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 134 |  | 朗张村 | 2015 | 60 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 135 |  | 新港村 | 2015 | 100 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 136 |  | 十字桥村 | 2014 | 60 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 137 |  | 新联社区 | 2015 | 100 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 138 |  | 天阳社区 | 2017 | 60 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 139 |  | 新徐村 | 2018 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 140 |  | 曹石村 | 2018 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 141 |  | 兴韩村 | 2018 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 142 |  | 严狄村 | 2019 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 143 |  | 高李村 | 2019 | 30 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 144 |  | 老户村 | 2019 | 30 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 145 |  | 场西村 | 2019 | 60 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 146 |  | 场东村 | 2019 | 30 | AO+人工湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 147 | 长江镇（14） | 永平社区（北） | 2018 | 100 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 148 |  | 车马湖 | 2020 | 20 | MBR膜+消毒 |  |  |  | √ |  |  |
| 149 |  | 谢楼小区 | 2019 | 20 | A2/O |  |  |  | √ |  |  |
| 150 |  | 范刘小区 | 2020 | 30 | MBR膜 |  | √ |  |  |  |  |
| 151 |  | 田王小区 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 152 |  | 刘胜小区 | 2018 | 24 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 153 |  | 蔡埠庄 | 2018 | 20 | AO+人工湿地 |  | √ |  |  |  |  |
| 154 |  | 薛窑农贸市场 | 2020 | 60 | MBR膜+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 155 |  | 薛窑小区 | 2020 | 20 | MBR膜+消毒 |  | √ |  |  |  |  |
| 156 |  | 蒲港社区 | 2018 | 200 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 157 |  | 永平社区（南） | 2018 | 50 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 158 |  | 永建阳光花园 | 2018 | 15 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 159 |  | 永建小区 | 2018 | 50 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 160 |  | 富圩小区 | 2019 | 2 | 净化槽 |  |  |  |  | √ |  |
| 161 | 搬经镇（27） | 群岸村 | 2012 | 60 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 162 |  | 万富村 | 2012 | 30 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 163 |  | 港桥村 | 2012 | 70 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 164 |  | 兴夏村 | 2012 | 200 | AO | √ |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 严鲍社区 | 2012 | 100 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 166 |  | 梅甸村 | 2012 | 60 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 167 |  | 加力村 | 2012 | 80 | AO |  |  | √ |  |  |  |
| 168 |  | 鲍庄社区 | 2012 | 60 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 169 |  | 横埭村 | 2015 | 100 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 170 |  | 谢甸村 | 2015 | 100 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 171 |  | 搬东村 | 2015 | 120 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 172 |  | 焦港村 | 2018 | 30 | AO |  |  |  |  | √ |  |
| 173 |  | 万全村 | 2018 | 30 | AO |  |  |  |  | √ |  |
| 174 |  | 董王社区 | 2018 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 175 |  | 任庄村 | 2018 | 30 | AO |  |  |  |  | √ |  |
| 176 |  | 芹界村 | 2018 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 177 |  | 朱夏社区 | 2018 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 178 |  | 鞠桥村 | 2018 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 179 |  | 林上村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 180 |  | 肖马村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 181 |  | 龙桥村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 182 |  | 土山村 | 2019 | 30 | AO |  | √ |  |  |  |  |
| 183 |  | 楼冯村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 184 |  | 夏堡村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 185 |  | 晓庄村 | 2019 | 30 | AO |  |  |  |  | √ |  |
| 186 |  | 高明庄 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 187 |  | 袁庄 | 2019 | 30 | AO |  |  |  | √ |  |  |
| 188 | 石庄镇(15) | 思江村 | 2012 | 150 | 厌氧+跌水湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 189 |  | 草张庄社区 | 2014 | 120 | A/O+景观 |  |  | √ |  |  |  |
| 190 |  | 唐埠村 | 2018 | 20 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 191 |  | 张杨园社区 | 2018 | 20 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 192 |  | 风龙村 | 2018 | 20 | A/O+生物滤池 |  |  |  | √ |  |  |
| 193 |  | 张黄港社区 | 2018 | 30 | A²/O |  | √ |  |  |  |  |
| 194 |  | 石庄社区 | 2018 | 20 | A/O+MBR | √ |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 何正村 | 2019 | 20 | A/O+MBR |  |  |  |  | √ |  |
| 196 |  | 楼房村 | 2019 | 10 | A/O+MBR |  |  |  |  | √ |  |
| 197 |  | 杨庄村 | 2019 | 20 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 198 |  | 海圩村 | 2019 | 20 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 199 |  | 邹蔡村 | 2019 | 10 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 200 |  | 蔡炎村 | 2019 | 10 | A/O+MBR |  |  |  |  | √ |  |
| 201 |  | 永兴社区 | 2019 | 30 | A/O+MBR |  | √ |  |  |  |  |
| 202 |  | 铁篱社区 | 2019 | 20 | A/O+MBR |  |  |  | √ |  |  |
| 203 | 下原镇(14) | 藕池村 | 2018 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 204 |  | 蔡荡村 | 2018 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 205 |  | 邹庄居 | 2017 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 206 |  | 桃园居 | 2017 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 207 |  | 文庄居 | 2017 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 208 |  | 沈阳居 | 2017 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 209 |  | 花园头村 | 2018 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 210 |  | 曙光村 | 2018 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  | √ |  |  |  |
| 211 |  | 白李居 | 2016 | 40 | 厌氧+湿地 |  |  |  | √ |  |  |
| 212 |  | 腰庄 | 2019 | 40 | A2/O |  | √ |  |  |  |  |
| 213 |  | 野树 | 2019 | 40 | A2/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 214 |  | 陈桥 | 2019 | 40 | A2/0 |  |  |  | √ |  |  |
| 215 |  | 老坝 | 2019 | 60 | A2/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 216 |  | 张庄 | 2019 | 60 | A2/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 217 | 如城 街道（8） | 长港村 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 2022.8接管 |
| 218 |  | 钱长村 | 2018 | 5 | A/0 |  |  |  | √ |  |  |
| 219 |  | 龙游河村 | 2018 | 20 | A2/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 220 |  | 老南村 | 2018 | 80 | A/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 221 |  | 沿河村 | 2018 | 100 | A/0 |  | √ |  |  |  |  |
| 222 |  | 新官村 | 2019 | 10 | A/0 |  |  |  | √ |  |  |
| 223 |  | 宗岱村 | 2019 | 10 | A/0 |  |  |  |  | √ |  |
| 224 |  | 安定村 | 2019 | 10 | A/0 |  |  |  |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12 | 78 | 15 | 91 | 28 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                     2023年3月1日印发