宏坝河风光带西延改造项目

房屋征收补偿方案

因宏坝河风光带西延改造项目建设的需要，拟对该项目规划红线范围内的房屋和附属物实施征收，为保证房屋征收工作的顺利进行，切实维护被征收人的合法权益，依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《如皋市国有土地上房屋征收与补偿办法》等政策规定，结合该项目范围内前期组织调查登记和采样评估等情况，制定本项目房屋征收补偿安置方案：

一、征收的目的和范围

因宏坝河风光带西延改造项目建设，决定对该地块规划红线范围内的房屋和附属物实施征收（具体范围以征收红线图为准）。

二、征收期限及实施步骤

签订补偿协议和搬迁交房期限：

本项目在市政府征收决定公告后按序时签约、搬迁交房。具体时间以征收决定公告后送达序时、须知规定的时间节点为准。

征收实施步骤：

1．市人民政府作出征收决定并公告；

2．按规定程序确定评估机构；

3．评估机构对被征收房屋及附属物进行评估；

4．将分户初步评估结果在征收范围内向被征收人公示，公示期间评估机构安排估价师进行现场解释说明；

5．向被征收人送达分户评估报告；

6．签订房屋征收补偿安置协议，被征收人在约定的期限内搬迁交房，办理被征收房屋交接手续；

7．选择货币补偿的，补偿协议经审核后兑付补偿款和相应奖励；选择产权调换的，选择安置房源后，补偿安置协议经审核后结算补偿款和相应奖励；

8．拆除房屋。

三、补偿安置的依据

1．《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）；

2．《国有土地上房屋征收评估办法》（建房[2011]77号）；

3．省政府关于印发江苏省贯彻实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》若干问题规定的通知（苏政发[2011]91号）；

4．市政府关于印发《如皋市国有土地上房屋征收与补偿办法》（皋政规[2020]1号）；

5．市政府办公室关于印发《如皋市国有土地上房屋征收补偿安置实施细则》的通知（皋政办发[2020]10号）；

6．市政府办公室关于印发《如皋市国有土地上房屋征收与补偿评估技术规范》（皋政办发[2020]9号）；

7．其它相关的法律法规。

四、征收补偿方式及原则

被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。选择产权调换的被征收人，在本项目公布的产权调换房源内，依照搬迁交房的先后顺序，选择产权调换房屋。

五、补偿与安置办法

非住宅营业用房搬迁补偿的计算方式

1、房屋搬迁补偿额＝被搬迁房屋的评估价格＋装饰装修及附属物补偿费＋搬迁补助费＋误工补贴费＋按时签约奖＋按时搬迁交房奖＋停产停业损失补偿费。

2.被征收房屋的价值，由具有相应资质的房地产价格评估机构按照房屋征收评估办法评估确定。

3．选择货币补偿的，被征收人搬迁交房后结算房屋征收补偿款。

4．房屋搬迁补助费：

| 房 屋 用 途 | 补助标准 （元/ m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 商业营业用房 | 50 | 餐饮业的铺面按补贴标准的 70%计算。 |
| 生产 用房 | 55 | 房屋内有500公斤以上的重型机器设备或精密仪器搬迁的，补贴标准上浮20%。重新安装调试费按实评估。 |
| 办公 用房 | 35 | 含教学、医疗用房、办公设施的搬迁。 |
| 仓储 用房 | 45 | 搬迁时实际物资堆储容量低于60%，按补贴标准70%计算。 |

5．因征收造成被征收人误工，按合法建筑面积每平方米20元的标准一次性支付给被征收人误工补贴费。

6．对被征收人在规定序时进度内签订补偿协议的，按照被征收房屋合法建筑面积每平方米60元的标准给予先签约奖。

7.对被征收人在规定序时进度内搬迁交房的，按照被征收房屋合法建筑面积每平方米60元的标准给予先搬迁交房奖。

8.被征收生产经营用房的停产停业补助标准为其年平均效益。平均效益按照其所得税计税金额扣除应纳税额后的金额并参照相邻同行业平均收益等因素确定。

若被征收人无法提供合法有效的经营状况资料，则根据房屋租金的标准计算停业补助，租金的标准由评估机构根据被搬征收房屋性质、区位和市场情况进行评估。

对于选择货币安置的，根据上述标准给予10个月的一次性停业补助；对于选择产权调换的，如停业期不足10个月的按10个月的标准一次性给予补助，如停业期超过10个月的，按实际停业期予以补助；被征收人使用房屋征收部门提供类似房屋周转的，使用周转房屋的时间相应扣减。

9．被征收人选择房屋产权调换的，在选购安置房源后，房屋征收人与被征收人计算、结清被征收房屋价值与产权调换房屋价值的差价。

六、产权调换房源及安置房基准价

实行产权调换房源：为如泰运河南侧安置区营业用房（中山西路以南，志颐路以西、花城大道以东）19#20#楼商业111室、112室、105室、106室（期房4套）及张八里花苑附3#楼商业101室、105室和106室(现房3套），三处房源共计7套；营业用房安置基准价分别为如泰运河南侧安置点17893元/平米、张八里花苑15793元/平米；被征收人如对安置价格有异议的，由评估机构按照房屋征收评估办法评估确认。具体套型、面积详见安置房配套材料。

七、补偿决定

房屋征收部门与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的，或者被征收房屋所有人不明确的，由房屋征收部门报请市人民政府作出补偿决定，并报送归户登记资料及户籍证明、房屋及土地权属证书、评估报告、对被征收人的补偿方案、征收部门或者委托的房屋征收实施单位与被征收人协商的书面记录、未达成协议的原因或产权不明确的相关说明、市政府要求的其他材料。

补偿决定在房屋征收范围内公告并送达被征收人。被征收人在法定的期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定确定的期限内又不搬迁的，由房屋征收部门向市政府提出报告并提交相应的材料。市政府对房屋征收部门提交的报告及材料进行审查后，向法院申请强制执行。