如皋市集中式饮用水水源地环境问题整改方案及整改进展

为切实保障人民群众饮用水安全，进一步加强集中式饮用水源地环境保护工作，针对我市长青沙七匡水源地和长青沙应急水库水源地存在的环境问题，市政府制定了《如皋市集中式饮用水水源地环境问题整改方案》，现将整改方案及整改进展予以公示。

| 序号 | 存在问题 | 整改计划 | 整改启动时间 | 完成整改50%时间 | 完成全部整改任务时间 | 目前整改进展 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长青沙七匡水源地二级保护区内渔船避风港在非紧急状态下有渔船停靠；有两处临时棚户（约40m2）。 | 1.停止供应岸电，清理长期停靠渔船，加强管理，非紧急情况不得停靠； 2.两处临时棚户拆除。 | 2018年4月1日 | 2018年7月31日 | 2018年10月30日 | 1.因长江禁捕，渔船临时停靠，停止岸电供应。 2.临时棚户已拆除。 | 农委 长江镇 |
| 2 | 长青沙七匡水源地二级保护区内华泰重工钢结构项目在生产。 | 华泰重工所有项目完善环评审批手续。 | 2018年4月1日 | 2018年7月31日 | 2018年10月30日 | 已有环评批复，正在申请环保验收。目前停产。 | 长江镇 |
| 3 | 长青沙七匡水源地二级保护区内有一钓鱼场，里面有一鱼塘看护人，散养鸡约150只，生活污水综合利用。 | 1.停止散养家禽养殖； 2.截污纳管或搬迁。 | 2018年4月1日 | 2018年7月31日 | 2018年10月30日 | 1.鱼塘属自然水体养殖，不投放鱼饲料。2.散养鸡已清理。 | 长江镇 |
| 4 | 长青沙水库应急水源地二级保护区内有8户居民，生活污水综合利用。 | 10月底前完成8户居民截污纳管或搬迁。 | 2018年4月1日 | 2018年7月31日 | 2018年10月30日 | 已完成设计、招标工作，正在进行截污纳管施工。 | 长江镇 |

如皋市人民政府办公室

2018年5月20日