附件1：

2018年全市水环境质量目标清单

表1：地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 考核县  (市、区) | 年度目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碾砣港闸 | 如海运河 | 如皋市 | Ⅲ | 国考断面 |
| 2 | 勇敢大桥 | 通扬运河 | 通州区/如皋市 | Ⅲ | 省考断面 |
| 3 | 焦港桥 | 焦港河 | 如皋市 | Ⅲ | 省考断面 |
| 4 | 夏堡北大桥 | 焦港河 | 如皋市 | Ⅲ | 省考断面 |
| 5 | 新204公路桥 | 如泰运河 | 如皋市 | Ⅲ | 省考断面 |
| 6 | 新334省道桥 | 通扬运河 | 如皋市 | Ⅲ | 省考断面 |
| 7 | 曙光电灌站 | 如泰运河 | 如皋市/如东县 | Ⅳ | 省考断面 |
| 8 | 环西大桥 | 如泰运河 | 如皋市 | Ⅳ | 市考断面 |
| 9 | 环东大桥 | 如泰运河 | 如皋市 | 力争消除劣Ⅴ类 | 市考断面 |
| 10 | 林梓大桥 | 通扬运河 | 如皋市 | Ⅲ | 市考断面 |
| 11 | 长庄大桥 | 如海运河 | 如皋市 | Ⅲ | 市考断面 |

表2：县级以上集中式饮用水源地考核目标

| 序号 | 县（市、区） | 所在河流/湖库 | 水源地名称 | 水厂名称 | 属性 | 日取水量(万吨/日) | 供应人口（万人） | 年度  目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 长江 | 如皋市长江长青沙七匡水源地 | 长青沙水厂 | 县级 | 40.00 | 185.00 | Ⅲ类及以上 |
| 2 | 如皋市 | 长青沙水库 | 如皋市长青沙水库应急水源地 | 长青沙水厂 | 县级 | 30.00 | 0.00 | Ⅲ类及以上 |

表3：城市水环境质量考核目标

| 序号 | 县（市、区) | 水体 | 断面名称 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 外城河 | 育贤桥 | Ⅴ |

表4：地下水质量考核目标

| 序号 | 所在地 | 测点名称 | 测点地址 | 地下水类型 | 断面性质 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市 | 岛香食品有限公司 | 如皋市磨头镇 | 承压水 | 国控 | 较差 |
| 2 | 如皋市 | 皋鑫电子 | 如皋市如城镇 | 浅层水 | 省控 | 较差 |

附件2：

2018年全市水污染防治重点工程项目表

**表1 产业结构调整项目**

| 序号 | 项目  类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标  水体 | 目标  断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度  （截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “小散乱污”企业关闭搬迁项目 | 如皋市 | 搬经漂纱厂 | 全厂关闭 | 24/C41 | 焦港河 | 夏堡北大桥 | 0 | 前期 | 完成 | 2018年 | 搬经镇 | 焦港河水环境综合整治方案 |
| 2 | 如皋市 | 南通市克丽宁制皂有限公司 | 关停，营业执照生产改为销售 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 0 | 前期 | 完成 | 2018年 | 市发改委、如城街道 | 如皋市化工“四个一批”计划 |
| 3 | 如皋市 | 如皋市大业化工厂 | 全厂关闭 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 0 | 前期 | 完成 | 2018年 | 市发改委、城北街道 |

**表2 工业污染治理项目**

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标  水体 | 目标  断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度  （截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点行业清洁化改造项目 | 如皋市 | 江苏泰仓农化有限公司 | 清洁化改造 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 待定 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市环保局 | 省环保厅、经信委关于做好水污染防治重点行业清洁化改造工作的通知 |
| 2 | 如皋市 | 南通天泽化工有限公司 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 待定 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市环保局 |
| 3 | 重点行业清洁生产项目 | 如皋市 | 南通派斯第农药化工有限公司 | 清洁生产审核 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 500 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市发改委、市环保局 | 如皋市十三五水环境保护规划、南通市十三五水污染防治规划 |
| 4 | 如皋市 | 南通荣成医药化工有限公司 | 15/C43 | 通扬运河 | 新省道334公路桥、勇敢大桥 | 2018年 |
| 5 | 如皋市 | 百川化工如皋有限公司 | 44/C53 | 长江 | 姚港 | 2018年 |
| 6 | 如皋市 | 南通生光化工有限公司 | 2018年 |
| 7 | 如皋市 | 南通康鑫药业有限公司 | 15/C43 | 通扬运河 | 新省道334公路桥、勇敢大桥 | 2018年 |

**表3 城镇污染治理项目**

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标  水体 | 目标  断面 | 计划总  投资  (万元） | 项目进度  （截至2017年12月底） | 年度  建设  目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇污水处理厂建设与提标改造项目 | 如皋市 | 搬经镇生活污水处理厂建设工程 | 新建0.3万吨/日污水处理工程，出水达一级A标准，原污水处理厂改为工业污水处理厂 | 24/C41 | 焦港河 | 夏堡北大桥 | 1500 | 未启动 | 在建 | 2019年 | 市住建局、搬经镇 | 新增 |
| 2 | 如皋市 | 白蒲污水处理厂提标改造工程 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺，出水达一级A标准。 | 15/C43 | 通扬运河 | 新省道334公路桥、勇敢大桥 | 500 | 未启动 | 在建 | 2019年 | 市住建局、白蒲镇 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 3 | 如皋市 | 九华污水处理厂改建工程 | 原有0.2万吨/日规模的污水处理设施由生态改为生化处理，规模0.3万吨/日 | 24/C42 | 如海运河 | 碾砣港闸 | 800 | 前期 | 在建 | 2019年 | 市住建局、九华镇 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 4 | 如皋市 | 如皋市东部污水处理厂提标改造项目 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺，出水达城市污水排放标准一级A标准 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 800 | 未启动 | 在建 | 2019年 | 市住建局、如城街道 | 新增 |
| 5 | 如皋市 | 长江镇生活污水处理厂建设工程 | 新建2万吨/日污水处理工程，出水达一级A标准 | 44/C53 | 长江 | 姚港 | 3000 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局 | 2017年水污染治工程结转 |
| 6 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 如皋市 | 污水处理厂配套管网工程 | 富港水处理有限公司建设5公里配套污水管网。 | 44/C53 | 长江 | 姚港 | 500 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市住建局、长江镇 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 7 | 如皋市 | 城区及各镇污水管网建设工程 | 如皋市主城区新建主管网3公里，各镇区新建污水主管网40公里。 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 4000 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市住建局、各镇区街道 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 8 | 如皋市 | 污水处理厂配套管网工程 | 同源污水处理厂配套10公里污水管网 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 3300 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局 | 2017年水污染治工程结转 |
| 9 | 如皋市 | 鸿源污水处理有限公司（如城西部污水处理厂）建设污水管网5公里 | 完成 | 2018年 | 市住建局、如城街道 |
| 10 | 如皋市 | 老旧管网改造及控源截污管网建设工程 | 如皋市主城区改造老旧主管网3公里，建设控源截污管网2.1公里，改造合流制片区面积1.7平方公里；各镇区老旧主管网改造28.1公里，控源截污管网13.4公里，改造合流制片区面积共15平方公里。 | 24/C40、C41、C42、15/C43 | 如泰运河、通扬运河、焦港河、如海运河 | 新204公路桥、新省道334公路桥、曙光电灌站、勇敢大桥、夏堡北大桥、焦港桥、碾砣港闸 | 4000 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局、各镇区街道 | 2017年水污染治工程结转 |

**表4 农业农村污染治理项目**

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标  水体 | 目标断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度（截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水收集处理项目 | 如皋市 | 丁堰镇、石庄镇等小型生活污水处理工程 | 新增污水处理规模300吨/日 | 15/C43、24/C42 | 如泰运河、焦港河 | 曙光电灌站、焦港桥 | 1000 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市住建局、各镇 | 如皋市“263”专项行动方案 |
| 2 | 如皋市 | 吴窑镇、下原镇小型生活污水处理工程 | 新增污水处理规模100吨/日 | 24/C42 | 如海运河 | 碾砣港闸 | 300 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局、各镇 | 2017年水污染治工程结转 |
| 3 | 畜禽养殖污染防治项目 | 如皋市 | 规模化畜禽养殖场沼气及大田循环工程 | 5家规模畜禽养殖场分别建设沼气和大田循环系统，沼气工程总规模1300 立方米， 大田循环共计600亩。 | 24/C40、C41、C42、15/C43 | 如泰运河、通扬运河、焦港河、如海运河 | 新204公路桥、新省道334公路桥、曙光电灌站、勇敢大桥、夏堡北大桥、焦港桥、碾砣港闸 | 140 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市农委 | 如皋十三五水环境保护规划 |

**表5 船舶港口污染防治项目**

| 序号 | 项目类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体 | 目标  断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度  （截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头污染防治项目 | 如皋市 | 如皋港环保节能技改项目 | （1）场地雨污管网扩量替换更新改造；（2）污水处理站升级扩容；（3）新增防尘网和湿法除尘系统。 | 44/C53 | 长江 | 姚港 | 24945.24 | 施工队10月初进场、开始打桩，11月10日，打桩结束，现在开始做地基。 | 完成 | 2018年 | 长江镇、如皋港务集团有限公司 | 新增 |

**表6 水生态保护项目**

| 序号 | 项目  类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体 | 目标断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度（截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡河道清淤疏浚项目 | 如皋市 | 县乡河道生态清淤工程 | 对1条县级河道进行生态清淤，总长度2公里，疏浚土方2万方；对10条（段）乡级河道进行生态清淤，总长度31公里，疏浚土方30万方，更新改造建筑物50座(含拆坝建桥) | 24/C41、C42、15/C43、44/C53 | 如泰运河、通扬运河、焦港河、如海运河、长江 | 新省道334公路桥、曙光电灌站、 | 1500 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市水务局 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 2 | 水系连通和闸坝建设项目 | 如皋市 | 水系畅通工程 | 龙游河二期建设工程 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 4000 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 3 | 如皋市 | 宝塔河整治工程 | 2000 | 在建 | 完成 | 2018年 |
| 4 | 如皋市 | 大司马河整治工程 | 2000 | 在建 | 完成 | 2018年 |
| 5 | 黑臭水体整治项目 | 如皋市 | 城市黑臭水体整治 | 皋南河（宣化路-惠龙路）治理 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 500 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市规划局 | 如皋市“263”专项行动实施方案 |
| 6 | 幸福河（惠政小区）段、幸福河（益寿路至花市路）段 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 800 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市住建局 | 新增 |
| 7 |  | 如皋市 | 农村黑臭河流整治工程 | 开展农村黑臭河流整治，2018年底前完成50条农村黑臭河道治理，总长度40公里。 | 24/C41、24/C42、15/C43、44/C53 | 如泰运河、通扬运河、焦港河、如海运河、长江 | 新省道334公路桥、曙光电灌站、勇敢大桥、夏堡北大桥、焦港桥、碾砣港闸、姚港 | 600 | 未启动 | 完成 | 2018年 | 市水务局 | 如皋市十三五水环境保护规划 |
| 8 | 加油站地下油罐更新改造项目 | 如皋市 | 加油站地下油罐改造 | 68家加油站250只加油罐改造 | 24/C40、C41、C42、15/C43 | 如泰运河、通扬运河、焦港河、如海运河 | 新204公路桥、新省道334公路桥、曙光电灌站、勇敢大桥、夏堡北大桥、焦港桥、碾砣港闸 | 1000 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市商务局、环保局 | 2017年水污染治工程结转 |

**表7 能力建设项目**

| 序号 | 项目  类别 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标  水体 | 目标  断面 | 计划总投资(万元） | 项目进度（截至2017年12月底） | 年度建设目标 | 建设  期限 | 责任  单位 | 项目  来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控与应急系统建设项目 | 如皋市 | 如泰运河接通工程 | 在泰兴、如皋两市边界连接段新建控制闸一座，设计流量110立方米/秒，同时开挖接通引河674米。 | 24/C40 | 如泰运河 | 新204公路桥 | 8786 | 正在进行可研报批 | 在建 | 2019年 | 市水务局 | 全国江河湖库水系综合整治实施方案（2016-2020） |
| 2 | 水生态环境监测站网建设项目 | 如皋市 | 水质网格化智能监测系统 | 2017年前在一级河道设置地表水智能监测系统，开展镇域间的生态补偿 | 如皋全市 | 如皋各主要河道 | 如皋各主要断面 | 3280 | 地表水智能监测系统正在点位论证；镇域间的生态补偿已开始监测 | 完成 | 2018年 | 市环保局 | 2017年水污染治工程结转 |
| 3 | 如皋市 | 环境监测能力建设工程 | 建设水质检测中心二级化验室，增添监测仪器（水质自动监测站建设，重金属监测仪器等），配置水质在线监控设施。 | 如皋全市 | 如皋各主要河道 | 如皋各主要断面 | 1600 | 在建 | 完成 | 2018年 | 市住建局、如皋自来水厂 | 2017年水污染治工程结转 |