卫生健康信息化项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

卫生健康信息化是实现“健康中国2030”目标的重要手段，对于方便城乡居民获得均等化的公共卫生服务，规范化、科学化的医疗保健服务，以及安全、有效、方便、价廉的药品和实时结报医药费用，有效落实医改措施、监测医改效果，提高医疗卫生服务质量和效率、降低医药费用，促进实现人人享有基本医疗卫生服务目标具有重要意义，是基层民众对“实现中国梦”的最切实体验。卫生健康信息化也是完成医药卫生体制改革各项任务的必要保障。在卫生行业中，全面实现各个业务领域日常工作的信息化，将极大地促进卫生服务水平和质量的提高，减少差错，提高效率，更好地为人民群众服务。

2023年，我市通过推进全民健康信息平台升级、医共体信息平台全面应用、医院信息系统升级和基础设施升级改造等卫生健康信息化的建设，加强区域医疗卫生数据的智慧化融合与应用，调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升医疗服务体系整体效能，更好实现分级诊疗，适应居民健康全生命周期管理等切实需要。同时，做好医疗管理、药品管理、影像、检验、心电、医保结算以及居民电子健康管理、区域体检、家医签约、电子发票、互联网应用等各类基层应用系统的运维和安全保障。全年市级财政下达预算指标500万，截至目前实际拨付500万。

（二）绩效目标

总体目标：通过将各类医疗机构内部各类信息系统的互联互通，整合数据资源和应用资源，使优质卫生服务资源能实现集约化，提高其辐射能力。支撑实现以诊疗为中心逐步转变为以健康管理和疾病预防为中心，提高区域内医疗服务体系的整体效率，提高区域内医疗机构的技术水平和服务能力。

阶段性目标：对全民健康信息平台软件系统及相应的硬件资源进行升级扩容建设。充分依托医共体数据中心及机房现有的设备资源，进行融合、利旧、扩容建设，并对区域医疗信息系统进行同步升级建设，以满足卫生院当前迫切的使用需求，实现无纸化办公。对已有系统通过规范接口的方式保全和利用，争取最优化的利用有限资金和资源完成项目建设。2023年内完成区域医疗信息系统升级和江苏省测评四级平台的达标建设。不断优化医共体信息平台流程设置和功能完善，动态监测医疗卫生相关数据指标，开展远程会诊，保障双向转诊和分级诊疗，推进系统常态化应用，支撑基层医疗服务能力的提升。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1、充分利旧、保护投资、系统建设顺承化。卫生健康信息化建设原则上采用做加法的办法，忌讳采取动辄推倒重来，重构本地所有业务系统，应立足于现有的信息化基础，顺势而为。在各医疗机构院内信息系统（各医院HIS系统、基层医疗卫生信息系统）能够良好使用和向外对接的前提下采用建设标准、系统对接和平台交互的方式进行利旧改造、拓展增建，避免重复建设和不必要的系统重构，保护各个医疗机构已有的信息化投入和建设成果，把资金花在刀刃上。

2、规划引领、属地统筹、业务流程标准化。按属地管理、行业管理和卫生资源配置宏观管理的原则，对全市卫生健康信息化建设进行整体规划和统筹设计，考虑系统总体设计的灵活性和可拓展性，遵循国家卫健委、江苏省卫健委发布的相关标准和规范，实现医共体内医疗服务业务流程的标准化管理。

3、机构互联、业务互通、健康服务连续化。结合本地医疗卫生的信息化现状和业务需求，在完善和整合各级各类医疗机构信息系统的基础上完成信息整合，实现各个业务流程的互联互通，从而为群众提供分级、连续、节约、高效的医疗健康服务。

4、平台整合、数据挖掘、综合管理精细化。根据卫生健康行政管理部门的需求，通过市平台实时采集和整合各级各类医疗机构的各种业务数据，通过对数据的充分利用和挖掘，实现对医疗卫生业务的动态监控和绩效考核，构建和落实医共体综合管理新模式新机制。

5、需求导向、健康互动、信息惠民实用化。利用物联网和移动互联网，创新发展网上医疗服务项目，统一健康服务门户，实现诊前分流、预约挂号、网上咨询、健康信息网上查询等服务；创新健康服务的新模式，促进联合式、家庭式健康管理，推进居民健康管家等便民惠民健康服务体系的建立。

（二）评价思路方法

本次绩效评价包括项目决策、项目过程管理、项目产出指标、效益指标四部分内容，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目组织实施等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）评价工作情况

数量指标完成情况分析。对照省全民健康信息平台功能应用分级评价标准，启动全民健康信息平台升级建设，参加省卫健委平台功能分级现场评价。完成医共体双向转诊系统优化改造和心电系统对接，完成人民医院和中医院互联网诊疗对接，保障双向转诊和远程诊疗的开展。完成精防院、妇计中心影像系统与省平台的接入。启动基层医疗信息系统新增功能模块上线。完成区域体检系统调整和仪器接入，做好老年人体检系统保障，组织基层医疗卫生信息系统升级应用培训，推进家庭医生签约等公卫服务信息系统应用全覆盖。完成虚拟化平台计算资源的扩容，完成运维管理平台、专业杀毒软件、数据库审计、入侵检测特征库的升级扩容，完成态势感知设备的接入与管控。完成中心机房、大楼智能化日常运维巡检和故障修复，完成各类基层应用系统的运行维护，完成信息网络安全等级保护测评。信息化项目建设完成率100%。

效益指标完成情况分析。通过信息平台，保障龙头医院与基层卫生院双向转诊和远程诊疗的开展。通过居民身份证，关联各医疗机构的门诊住院记录及检查检验报告，嵌入医生工作站，供医生诊断时调阅，为更好地分析病情和检验检查结果互认，提供数据支撑。完成人民医院和中医院互联网诊疗的对接，为居民手机端提供医共体内所有医疗机构的预约挂号、在线缴费、查看报告等功能。开展医共体医疗服务统计分析，对医疗机构相关业务数据进行动态监测，为医院的运营发展和决策分析提供数据来源。

（四）绩效评价结论

卫生健康信息化项目建设按计划进度完成，所有支出符合相关管理规定。

三、项目绩效

启动全民健康信息平台升级建设，参加省卫健委平台功能分级现场评价。完成医共体双向转诊系统优化改造和心电系统对接，完成人民医院和中医院互联网诊疗对接。启动基层医疗信息系统新增功能模块上线。完成区域体检系统调整和仪器接入，组织基层医疗卫生信息系统升级应用培训，推进家庭医生签约等公卫服务信息系统应用全覆盖。完成虚拟化平台计算资源的扩容，完成运维管理平台、专业杀毒软件、数据库审计、入侵检测特征库的升级扩容，完成态势感知设备的接入与管控。完成各类基层应用系统的运行维护，完成信息网络安全等级保护测评。目前，全民健康信息平台已基本达标省四级测评水平，医共体信息平台已平稳运行，为医共体内各项业务的有序开展提供了强有力的信息化支撑。

四、存在问题

1、缺乏资金投入和技术队伍保障。卫生健康信息化建设需要在系统应用，功能维护，标准升级上持续投入，且需要掌握业务知识和信息化技术的综合技术队伍。目前存在资金投入得不到持续保障，专业技术队伍缺乏等问题。

2、数据安全态势加剧。卫生健康数据面临多种数据安全风险，比如网络攻击、非法访问、窃取篡改和恶意上传、信息泄漏等。在信创过程中，产品的兼容性、稳定性、连续性、可靠性等面临一定的困难和挑战。

五、有关建议

1、加大财政投入和人才招引力度。信息化建设只有开始，没有结束，需不断地在系统应用、功能维护、标准升级上持续投入，不断充实基层医疗机构专业技术人才，保障卫生健康信息化可持续发展。

2、推动卫生健康信息化提档升级建设。按照《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》和江苏省基层信息化提档升级要求，对如皋市基层医疗卫生信息系统进行提档升级改造建设，强化医防融合，规范基层医疗机构用药管理，提高基层医疗机构服务质量，促进基层医疗机构的精细化管理，达到江苏省基层信息系统提档升级的要求。

六、相关信息

见《卫生健康信息化项目支出绩效自评价评分表》。