2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市120急救指挥中心

项目名称：指挥系统升级

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

目前，中心车辆共有44辆，配有44套车载设备，其中第一批购置的32套设备已使用六年有余，期间已经多次进行返厂维修、升级。由于指挥中心调度软件已整体升级至最新版本，老车载调度设备因资金问题未能同步更新，出现匹配困难、死机、定位错误、中途断网、无法打卡上下班等故障，且第一批购置的车载设备原厂家已不再生产，无替代零件继续维修，只能整体更新换代。今年已有4台老车载设备因无法维修而不得不报废，救护车无法接受指挥中心调度派单，导致救护车整体处于停用状态。特申请该经费预算1.25*4=5万元，用于陆续更新车载调度设备。另有指挥系统安全等保测评费用3万元待支出。指挥系统升级项目共计8万元。

二、评价情况

通过系统版本升级，完善系统功能，保障指挥系统正常运行。

三、项目绩效

2023年年度绩效目标均已达成，各项工作稳步推进。

四、存在问题

系统卡顿、地图定位不精确，地图无实时路况信息。

- 整改措施

联合中兴工程师，定期维护更新优化指挥调度系统软件。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 如皋市120急救指挥中心       项目名称：   指挥系统升级

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统排故率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 车载设备验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 系统信息传输及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 急救反应用时 | 减少 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 行业反响 | 良好 | 良好 | 40 | 40 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |