2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生监督所

项目名称：宽带光钎租用费

项目实施年度：2023     项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

根据卫生部办公厅卫监督办发〔2012〕121号《关于印发卫生监督信息化建设指导意见的通知》及信息网络安全管理制度等，工作中需保障信息化建设。项目用于保障与国家、省卫生监督信息系统数据传输、交换的正常运行。2023年安排项目资金1.5万元，使用0.36万元，项目用途合理，运行规范，成效明显。

二、评价情况

根据与网络营运商签订的服务合同，网络营运商定期进行网络维护和链路检测、故障排除。2023年，系统故障排除率100%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、项目绩效

保障了与国家、省卫生监督信息系统执法数据的及时传输与交换。

四、存在问题

无

- 有关建议

无

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市卫生监督所                   项目名称：宽带光钎租用费

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 24% | 3 | 0.7 | 中心集中支付 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 成本 | 经济成本 | 项目总成本 | 预算金额 | 达成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宽带光纤种类 | 一种 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 宽带利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 经费支出时间 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 保障处置工作 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 |  |
|  | 生态效益指标 | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 | 促进单位履职 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 97.7 |  |  |